ПРОЕКТ

Российская Федерация

Новгородская область

Дума Новгородского муниципального района

РЕШЕНИЕ

от \_\_.\_\_\_2024 № \_\_\_

Великий Новгород

«Об итогах догазификации

населенных пунктов Новгородского муниципального района

за 2024 год и планах на 2025 год»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 [№131-ФЗ](consultantplus://offline/ref=5DC61F0898DAD47D94515B61DC43A1FF8AC510670292679F3890E034973AEBD5A81AB8A4DB606C1FD6P1K) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении Российской Федерации», Дума Новгородского муниципального района

**РЕШИЛА:**  
принять к сведению информацию председателя комитета коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского муниципального района Калясина Д.Н. об итогах догазификации населенных пунктов Новгородского муниципального района за 2024 год и планах на 2025 год.

**Председатель Думы**

**Новгородского муниципального района К.Н.Харламов**

Согласовано:

Заместитель

Главы Администрации В.В.Кожинов

Председатель комитета коммунального

хозяйства, энергетики, транспорта и связи Д.Н. Калясин

Правовое управление А.Ю.Филиппова

Исп. Михайлова Елена Геннадьевна

94-36-21

Приложение к

решению Думы Новгородского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**Об итогах догазификации**

**населенных пунктов Новгородского муниципального района**

**за 2024 год и планах на 2025 год»**

С 18 октября 2021 года вступили в силу новые правила подключения к газораспределительным сетям для частных домовладений, утвержденные **Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее – Правила).**

В частности, Правила предусматривают возможность догазификации – подключения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физлицам на праве собственности или на ином законном праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности.

Такое подключение осуществляется до границ земельных участков, принадлежащих указанным физлицам, без взимания платы при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения, имеются газораспределительные сети.

В настоящее время возможность технологического присоединения к газотранспортной системе Российской Федерации имеется в 34 населенных пунктах Новгородского района, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Количество  населенных пунктов | Населенный пункт |
| Борковское сельское поселение | 7 | д.Большое Подсонье, д.Борки, д.Воробейка, д.Старое Куравичино, д.Сельцо, д.Сергово, д.Завал |
| Бронницкое сельское поселение | 1 | с.Бронница |
| Савинское сельское поселение | 10 | д.Божонка, п.Волховец, д.Новая Деревня, д.Зарелье, д.Хутынь, д.Новоселицы, д.Савино, д.Новое Кунино, д.Губарево, д. Радионово |
| Ермолинское сельское поселение | 6 | д.Ермолино, д.Григорово, д.Лешино, д.Новая Мельница, д.Плетниха, д. Сырково |
| Лесновское сельское поселение | 1 | д.Лесная |
| Панковское городское поселение | 1 | р.п.Панковка |
| Пролетарское городское поселение | 1 | п.Пролетарий |
| Трубичинское сельское поселение | 4 | д.Подберезье, д.Чечулино, д.Трубичино, д.Стрелка |
| Ракомское сельское поселение | 3 | д.Юрьево, д.Моисеевичи, д.Георгий |
| **ИТОГО:** | **34** | |

Для подключения необходимо направить оператору газификации заявку.

Мероприятия по догазификации на территории Новгородского муниципального района выполняются организацией АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

В рамках мероприятий социальной догазификации жителями Новгородского муниципального района подано 4106 заявок на технологическое присоединение к газораспределительным сетям, заключено 2736 договоров, подключено 1253 домовладения.

Администрация Новгородского муниципального района исполняет полномочия по догазификации в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее- Федеральный закон №131-ФЗ), а именно к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах сельского поселения газоснабжения населения.

Согласно статье 8.1. Закона от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления по организации газоснабжения населения на территориях сельских поселений и межселенных территорий относятся:

- подготовка населения к использованию газа в соответствии с межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- согласование схем расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

В целях реализации полномочия по подготовке населения к использованию газа Администрацией выполняется информирование населения:

- о возможности подачи заявок на подключение к газораспределительным сетям домовладений газифицированных населённых пунктов,

- о порядке проведения социальной газификации,

- стоимости внутридомовых работ,

- возможности получения мер социальной поддержки на газификацию домовладений,

- о правильном использовании газового оборудования.

Выполняется размещение информации в официальной группе ВКонтакте и на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района. Также размещаются публикации в газете Новгородского района «Звезда».

Программой развития газоснабжения и газификации Новгородской области на период 2021-2025г предусмотрено строительство 8-ми межпоселковых газопроводов и распределительных сетей в Новгородском муниципальном районе:

- газопровод д. Божонка -д. Белая Гора,

- газопровод от ГРС Новгородская-д. Жабицы,

- газопровод от ГРС Гвардеец -д.Мясной Бор,

- газопровод п.Пролетарий-д.Холынья,

- газопровод.Сергово -д.Ильмень -д.Старое Ракомо -д.Ращеп,

- газопровод д.Новое Кунино до д.Спас –Нередецы,

- газопровод д.Зарелье-д.Слутка

- газопровод от ГРС Ермолинский – п.Тёсовский.

Выполнение этих мероприятий позволит газифицировать 48 населённых пунктов Новгородского муниципального района. Строительно – монтажные работы запланированы на 2025-2026гг.

Завершены проектно-изыскательные работы межпоселкового газопровода Сергово – Ильмень- Старое Ракомо – Ращеп протяжённостью более 34,5 км.

Завершены проектно-изыскательные работы газопровода межпоселкового среднего давления д. Божонка - д. Белая Гора, протяжённостью 10,5 км. Строительно – монтажные работы запланированы на период 2024-2025гг.

В 2025 году будет формироваться программа газоснабжения и газификации Новгородской области на период 2026-2030гг.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_