**Проект**

**Российская Федерация**

**Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

Великий Новгород

**О внесении изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017-2030 годов**

В соответствии с Уставом муниципального образования Новгородский муниципальный район Администрация Новгородского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

* 1. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района на период 2017-2030 годов, утвержденную постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 11.10.2017 № 498, следующие изменения:
	2. В разделе «3.Паспорт программы.» в строке «Объемы и источники финансирования программы» слова «260 721,41 тыс. рублей» заменить словами «753 424,92784 тыс. рублей».
	3. В разделе «7.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении.» после слов «В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:» изложить таблицу в следующей редакции: «

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий, год |
| 1. | Водоснабжение |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт контактных осветлителей на ВОС д. Подберезье с заменой их фильтрующей нагрузки | 2017 |
| 1.2 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство дополнительной ступени очистки воды и резервуара чистой воды объемом 1000 куб.м, на ВОС д. Подберезье | 2018 |
| 1.3 | Реконструкция водоочистных сооружений в д. Подберезье | 2019 |
| 1.4 | Строительство объектов нецентрализованноговодоснабжения (общественных шахтных колодцев) в д.Тютицы, д.Трубичино | 2019 |
| 1.5 | Ремонт и очистка объектов нецентрализованного водоснабжения (общественных шахтных колодцев) | 2021 |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации по строительству водопровода в д. Трубичино | 2022 |
| 1.7 | Строительство водопровода в д. Трубичино (четная сторона) | 2023-2024 |
| 1.8 | Капитальный ремонт водопроводной сети от водоочистных сооружений д. Подберезье до д. Чечулино (ВРК ул. Царева) | 2023-2025 |
| 1.9 | Капитальный ремонт водопроводной сети от водоочистных сооружений д. Подберезье до д. Чечулино (участок от трассы М-10 до проходной ООО «Новгородский Бекон»  | 2024-2025 |
| 2. | Водоотведение (пропуск стоков) |  |
| 3. | Водоотведение (очистка стоков) |  |

 ».

 1.3. В разделе «8. Источники финансирования.» Таблицу № 48 изложить в следующей редакции: «

|  |  |
| --- | --- |
| Направление развития коммунальной инфраструктуры | Источники финансирования (тыс. руб.) |
| Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местные бюджеты | Средства участников проектов | Всего |
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| Водоснабжение и водоотведение | 164 768,80 | 536210,24784 | 41220,88 | 0,00 | 742199,9278 |
| Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 |
| Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 164 768,80 | 536210,24784 | 41220,88 | 1225,0 | 753424,92784 |

 ».

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Новгородского муниципального района «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава**

**Новгородского муниципального района А.А. Дементьев**

Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено

 С.Е. Паньков

Правовым управлением Администрации Новгородского муниципального района коррупциогенных факторов не выявлено

Проект размещен на сайте с \_\_\_\_\_\_\_\_по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Замечаний и предложений по проекту не поступило

 Д.Н. Калясин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации В.В. Кожинов

Председатель комитета коммунального

хозяйства, энергетики, транспорта и связи Д.Н. Калясин

Заместитель начальника

правового управления А.Ю. Филиппова

Рассыл: Калясин – 1 экз., в дело -1 экз., в прокуратуру -1 экз., «Офиц. вестник Новгор. муниц. р-на» - 1, сайт – 1 экз.. Регистр НПА:

Исп. Паньков Сергей Евгеньевич

8(816-2) 94-36-24

03.12.2024