

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.07.2022 № 331

Великий Новгород

**О внесении изменений в**

**постановление Администрации**

**Новгородского муниципального**

**района от 29.11.2016 №657**

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Новгородский муниципальный район Администрация Новгородского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Осуществление дорожной деятельности и организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования Новгородского муниципального района на 2017-2021 годы и на период до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации Новгородского муниципального района от 29.11.2016 №657, (далее – Программа) изменение, изложив паспорт Программы и Приложение 2 к Программе в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Новгородского муниципального района «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава**

**муниципального района О.И. Шахов**

жм №331-п

Приложение

к постановлению Администрации

Новгородского муниципального

района от 08.07.2019 № 331

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Осуществление дорожной деятельности и организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования Новгородского муниципального района

на 2017-2021 годы и на период до 2024 года»

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование программы:** | | муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности и организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования Новгородского муниципального района на 2017-2021 годы и на период до 2024 года» (далее – Программа). |
| **Правовая основа:** | | Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Решение Думы Новгородского муниципального района от 9 декабря 2013 №268 «О муниципальном дорожном фонде Новгородского муниципального района», п. 4б перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 14.03.2016. |
| **Ответственный исполнитель:** | | Комитет коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского муниципального района (далее – комитет). |
| **Соисполнители Программы:** | | муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению»; комитет образования Администрации Новгородского муниципального района; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| **Цель Программы:** | | **Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Новгородского муниципального района.** |
| **Задачи Программы:** | | Задача 1 «Создание условий для безопасного движения автомобильного транспорта путём обеспечения сохранности **автомобильных дорог**»;  Задача 2 «Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения Новгородского муниципального района в нормативное состояние».  Задача 3 «**Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Новгородского муниципального района».** |
| **Сроки реализации Программы:** | | 2017-2024 годы |
| **Механизм реализации Программы:** | | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями по реализации муниципальной программы (Приложение 2). |
| **Объемы и источники финансирования Программы**  **по годам:** | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Источники финансирования (тыс.рублей) | | | | | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетные источники | Всего | | 2017 | - | 2396,00000 | 1024,20000 | - | 3420,20000 | | 2018 | - | 1143,00000 | 1246,00000 | - | 2389,00000 | | 2019 | - | 3352,00000 | 1825,57652 | - | 5177,57652 | | 2020 | - | 4896,00000 | 1244,36659 | - | 6140,36659 | | 2021 | - | 4698,40000 | 1626,55486 | - | 6324,95486 | | 2022 | - | 3762,00000 | 6288,30878 | - | 10050,30878 | | 2023 | - | 2508,00000 | 5297,32000 | - | 7805,32000 | | 2024 | - | 2508,00000 | 5323,52000 | - | 7831,52000 | | Всего | - | 25263,40000 | 23875,84675 | - | 49139,24675 |   Программа финансируется за счёт средств муниципального дорожного фонда Новгородского муниципального района и местного бюджета Новгородского муниципального района.  Объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| **Механизм организации контроля:** | Оперативный контроль за ходом реализации Программы и систематизацию информации о ходе ее реализации обеспечивает комитет.  Комитет представляет информацию о ходе реализации Программы Первому заместителю Главы администрации Новгородского муниципального района, координирующему деятельность комитета, в комитет экономики и проектного управления Администрации Новгородского муниципального района ежегодно не позднее 01 февраля 2025 года включительно.  Контроль за целевым использованием средств из бюджета Новгородского муниципального района, выделяемых на реализацию Программы, осуществляет комитет финансов Администрации Новгородского муниципального района.  Контроль за целевым использованием средств бюджета Новгородского муниципального района, предусмотренных на содержание и ремонт автомобильных дорог, в соответствии с утвержденным планом работы на текущий год, осуществляет Контрольно-счетная палата Новгородского муниципального района. |

Приложение 2 к Программе

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности и организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования Новгородского муниципального района на 2017-2021 годы и на период до 2024 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок реализации, годы | Целевой показатель | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.): | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| Бюджет района | Областной бюджет | Бюджет района | Областной бюджет | Бюджет района | Областной бюджет | Бюджет района | Областной бюджет | Бюджет района | Областной бюджет | Бюджет района | Областной бюджет | Бюджет района | Областной бюджет | Бюджет района | Областной бюджет |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | **Задача 1. Создание условий для безопасного движения автомобильного транспорта путём обеспечения сохранности автомобильных дорог;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Контроль за состоянием автомобильных дорог с целью обеспечения сохранности существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения Новгородского муниципального района | Комитет коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского муниципального района, МКУ «Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению» | 2017-2024 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог (далее – дороги) и искусственных сооружений на них | организации, определенные в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ) | 2017-2024 | 2 | Бюджет Новгородского муниципального района; Субсидия из дорожного фонда Новгородской области | 695,8 | 776,7 | 1027,805 | 88,3 | 1309,0765 | - | 946,  39639 |  | 1105,  38136 | - | 1513,7913 | - | 1063,3 | - | 1089,5 | - |
| 1.3. | Мониторинг движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Новгородского муниципального района | Единая дежурно-диспетчерская служба, Комитет образования Администрации Новгородского муниципального района (по маршрутам движения школьных автобусов) | 2017-2024 | 4 | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрация права собственности в отношении автомобильных дорог и земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами местного значения в границах муниципального района вне границ населённых пунктов | Организации, определенные в соответствии с № 44-ФЗ | 2017-2018 | 2 | Бюджет Новгородского муниципального района; Субсидия из дорожного фонда Новгородской области | 244,9 | 40,4 | 11,3 | 213,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Новгородского муниципального района Новгородской области | Организации, определенные в соответствии с № 44-ФЗ | 2019 | 4 | Бюджет Новгородского муниципального района | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Обследование конструкции мостового сооружения через р.Веронда на а/м дороге Борки - Сидорково | Администрация Новгородского муниципального района | 2021 | 2 | Бюджет Новгородского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | 186,  65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | **Задача 2. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения Новгородского муниципального района в нормативное состояние;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт дорог, разработка проектно-сметной документации: | Организации, определенные в соответствии с № 44-ФЗ | 2017-2024 | 3 | Бюджет Новгородского муниципального района; Субсидия из дорожного фонда Новгородской области | 83,5 | 1578,9 | 206,  895 | 841 | 166,5 | 3352 | 169,  44244 | 4896 | 210,  99527 | 4698,4 | 4774,51748 | 3762 | 4234,02 | 2508 | 4234,02 | 2508 |
| 2.1.1. | Ремонт автомобильной дороги: д. Слюзово - д.Поводье49 225 ОП МР 011: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 0,064 км | -//- | 2017 | 3 | -//- | 9,9 | 185,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,037 км | -//- | 2018 | 3 | -//- | - | - | 47,  702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Ремонт автомобильной дороги: подъезд к д.Слюзово 49 225 ОП МР 012; 0,600 км | -//- | 2017 | 3 | -//- | 55,4 | 1050,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Ремонт автомобильной дороги:д. Дубровка – д.Локоток49 225 ОП МР 002; 1,200 км | -//- | 2018 | 3 | -//- | - | - | 159,193 | 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Ремонт автомобильной дороги: д.Осмоево д. Льзень, 49 225 ОП МР 010; 2,914 км | -//- | 2019 | 3 | -//- | - | - | - | - | 154,2 | 2152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5. | Ремонт участка автомобильной дороги, проходящей по садовым участкам за п. Панковка Новгородского района, 49 225 ОП МР 023; 0,458км | -//- | 2019 | 3 | -//- | - | - | - | - | 12,3 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6. | Ремонт автомобильной дороги:д. Частова – д. Дубровка, 49 225 ОП МР 004; 2,621 км | -//- | 2020 | 3 | -//- | - | - | - | - | - | - | 100,7426 | 1913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7. | Ремонт участка автомобильной дороги, проходящей по садовым участкам за п. Панковка Новгородского района (от федеральной трассы Р-56 вместе с разворотным кольцом и до железнодорожного переезда), 49 225 ОП МР 023; 0,460км. | -//- | 2020 | 3 | -//- | - | - | - | - | - | - | 19,89484 | 1969,526 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.8. | Капитальный ремонт подхода к мосту через реку Веряжка на автомобильной дороге, проходящей по садовым участкам за п. Панковка Новгородского района, 49 225 ОП МР 023; 0,0065км | -//- | 2020 | 3 | -//- | - | - | - | - | - | - | 35,  685 | 678,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.9. | Ремонт участка автомобильной дороги с грунтовым покрытиемпроходящей по садовым участкам за п. Панковка Новгородского района (с ПК29+14 по ПК33+54)49 225 ОП МР 023;0,440км | -//- | 2020 | 3 | -//- | - | - | - | - | - | - | 1,  98676 | 196,619 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.10 | Ремонт участка автомобильной дороги с грунтовым покрытием, проходящей по садовым участкам за п. Панковка Новгородского района, (с ПК34+52 по ПК36+36) 49 225 ОП МР 023;0,1841км | -//- | 2020 | 3 | -//- | - | - | - | - | - | - | 11,  13324 | 138,855 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.11 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Веронда на автомобильной дороге общего пользования «Борки – СидорковоНовгородского муниципального района Новгородской области, 49 225 ОП МР 001 | -//- | 2017, 2022 | 3 | -//- | 18,2 | 343,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500,0 | - | - | - | - | - |
| 2.1.12 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт подхода к мосту через реку Веряжка на автомобильной дороге, проходящей по садовым участкам за п. Панковка Новгородского района, 49 225 ОП МР 023; 0,0065км | -//- | 2020 | 3 | -//- | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения до д.Теремец Новгородского муниципального района, 49 225 ОП МР 024; 0,880км | -//- | 2021 | 3 | -//- | - | - | - | - | - | - | - | - | 146,  223240 | 2648,380000 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения до садового товарищества "Фарафоново" Новгородского муниципального района, 49 225 ОП МР 0270,5651 км | -//- | 2021 | 3 | -//- | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,  776760 | 973,620000 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Красные Станки - Земляничка Новгородского муниципального района в границах населенного пункта, 49 225 ОП МР 005; 0,235 км | -//- | 2021 | 3 | -//- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.16 | Ремонт автомобильной дороги до СОТ "Колос" (от железнодорожного переезда остановочного пункта Новгород - Лужский до СОТ "Колос"), 49225 ОП МР 026; 1,030 км | -//- | 2021 | 3 | -//- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,  99527 | 1076,4 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.17 | Ремонт автомобильной дороги до д.  Дубровка 49 225 ОП МР 030; 1,763м | -//- | 2022 | 3 | -//- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,  30248 | 3762 | - | - | - | - |
| 2.1.18 | Ремонт автомобильной дороги д.Льзень – д. Заречье 49 225 ОП МР 009; 1,390км | -//- | 2023 | 3 | -//- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4234,02 | 2508 | - | - |
| 2.1.19 | Ремонт автомобильной дороги от д. Село-Гора до д.Раптица49 225 ОП МР 029; 1,344 км | -//- | 2024 | 3 | -//- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4234,02 | 2508 |
| 2.2. | Проведение экспертиз | ГАУ «Экспертиза Новгородской области» | 2020 - 2021 | 3 | Бюджет Новгородского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 72,  66576 | - | 99,52 | - | 6,215 | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Проведение строительного контроля | Организации, определенные в соответствии с № 44-ФЗ | 2020 - 2021 | 3 | Бюджет Новгородского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 25,  862 | - | 24,  00823 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | **Задача 3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Новгородского муниципального района;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, организациях | Комитет образования Администрации Новгородского муниципального района | 2019 | 5 | Бюджет Новгородского муниципального района | **-** | **-** | **-** | **-** | 50 | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| Итого: | |  |  |  |  | 1024,2 | 2396 | 1246 | 1143 | 1825,5765 | 3352 | 1244,3666 | 4896 | 1626,55486 | 4698,4 | 6288,  30878 | 3762 | 5297,32 | 2508 | 5323,52 | 2508 |
| Всего по Программе: | |  |  |  |  | 3420,2 | | 2389 | | 5177,5765 | | 6140,36659 | | 6324,95486 | | 10050,  30878 | | 7805,  32000 | | 7831,  52000 | |