ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесение изменений в муниципальную

программу «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и совершенствование электронных сервисов Администрации Новгородского муниципального района на 2024 - 2028 годы»

В целях развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации  Новгородского муниципального района, повышения качества и доступности предоставления услуг в электронном виде, модернизации информационных систем. А так же в целях достижения показателей определенных  Стратегией социально-экономического развития Новгородского муниципального района до 2027 года, утвержденной решением Думы Новгородского муниципального района от 28.08.2020г. № 508.

Администрации Новгородского муниципального района. Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и совершенствование электронных сервисов администрации Новгородского муниципального района на 2024 - 2028 годы» (далее - муниципальная программа).

- Комитету финансов Администрации Новгородского муниципального района, включить данную муниципальную программу в перечень муниципальных программ.

- Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://новгородский-район.рф.

Глава

Новгородского муниципального района		А. А. Дементьев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель

Главы администрации									Т.Е. Федорова

Председатель

комитета финансов								          С.В. Михайлова

Председатель комитета

экономики и проектного управления							С. О. Кравчук

Исполнителем проекта коррупциогенных факторов не выявлено

Начальник

управления информатизации							Д.В. Кривокрысенко

Правовым управлением коррупциогенных факторов не выявлено

Начальника

правового управления									Н.Е. Васильева

Рассыл:

Дело 				– 1

Комитет экономики и

проектного управления	– 1

Комитет финансов		– 1

Контрольно -счетная палата– 1

Прокуратура 			– 1

Консультант Плюс 		– 1

Регистр МПА 		– 1

Отдел информатизации	– 1

Итого: 			8 экз.

Проект опубликован на сайте _________________

Замечаний и предложений ___________________

Муниципальная программа

«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и совершенствование электронных сервисов администрации Новгородского муниципального района на 2024 - 2028 годы»

- Паспорт муниципальной программы

- Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и совершенствование электронных сервисов администрации Новгородского муниципального района на 2024 - 2028 годы» (далее – муниципальная программа).

- Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление информатизации Администрации Новгородского муниципального района (далее – управление информатизации).

- Соисполнители муниципальной программы: Нет

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| - № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и создание и совершенствование электронных сервисов Администрации Новгородского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Расширение и совершенствование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сотрудников функциональных и структурных подразделений администрации Новгородского муниципального района, подключенных к структурированной кабельной системе, % | 20 | 40 |  | 60 | 80 | 100 |
| Задача 2. Разработка, модернизация и внедрение передовых информационных технологий, развитие и совершенствование цифрового пространства и цифровых сервисов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сотрудников, использующих в повседневной работе дополнительные цифровые сервисы (от числа запланированных), % | 40 | 50 |  | 75 | 85 | 100 |
| 2.2. | Доля участников электронного документооборота, % | 40 | 50 |  | 75 | 85 | 100 |
| Задача 3. Создание условий для функционирования информационной системы Администрации Новгородского муниципального района и для предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень защищенности ресурсов информационной системы Администрации Новгородского муниципального района от нежелательных воздействий, наличие серверного оборудования, удовлетворяющего требованиям по нагрузке и вычислительной мощности, % | 50 |  | 65 | 75 | 85 | 100 |
| Задача 4. Обеспечение вычислительной, коммутационной и офисной техникой отвечающей современным требованиям, бесперебойное функционирование существующей вычислительной и офисной техники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников вычислительной и офисной техникой отвечающей современным требованиям (от числа запланированных), % | 20 |  | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 4.2. | Бесперебойное функционирование рабочих мест пользователей, а также серверного сегмента информационной системы администрации Новгородского муниципального района (процент затрат от потребностей, запрошенных на мероприятия), % | 40 |  | 50 | 75 | 85 | 100 |
| Задача 5. Обеспечение общесистемным ПО, а также специализированными программными средствами управления, мониторинга и автоматизации рабочего процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных специализированными программными средствами автоматизации (от числа запланированных), % | 20 |  | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 5.2. | Доля автоматизированных рабочих мест, использующих общесистемное ПО отечественного производства (от числа запланированных), % | 20 |  | 40 | 60 | 80 | 100 |

- Сроки реализации муниципальной программы: 2024-2028 годы.

- Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 3528.950 | - | - | - | 3528.950 |
| 2025 | 4507.5 | - | - | - | 4507.5 |
| 2026 | 4671.5 | - | - | - | 4671.5 |
| 2027 | 5133.5 |  |  |  | 5133.5 |
| 2028 | 5564.0 |  |  |  | 5564.0 |
| ВСЕГО | 23405,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23405,45 |

- Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

создание условий в Администрации Новгородского муниципального района, а также в функциональных и структурных подразделениях, для беспрепятственного развития и функционирования электронных сервисов;

существенное сокращение издержек и экономия ресурсов за счет стандартизации процессов, среды взаимодействия и внедрения информационных и телекоммуникационных технологий;

повышение качества предоставления муниципальных услуг за счет сокращения времени на обработку запроса в электронном виде.

- Характеристика текущего состояния сферы информатизации Администрации Новгородского муниципального района, приоритеты и цели в сфере информатизации.

Реализация мероприятий в сфере информатизации в рамках действующей муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и совершенствование электронных сервисов Администрации Новгородского муниципального района на 2021-2023 годы» позволило достичь следующих результатов:

организовано единое информационное пространство функциональных и структурных подразделений администрации Новгородского муниципального района;

информационная система администрации Новгородского муниципального района подключена к системе межведомственного электронного взаимодействия;

осуществлена интеграция с региональными информационными системами и сервисами.

Вместе с тем, в сфере информатизации Новгородского муниципального района существуют направления требующие совершенствования и актуализации:

отсутствие ведомственной телефонной станции отвечающей современным требованиям и предоставляющей современные сервисы, такие как запись разговора, организация конференций, внутригрупповой перевод звонков, коллцентр для всех функциональных подразделений администрации;

не полный охват системой электронного документооборота, необходимость в приобретении дополнительных лицензий;

моральная и техническая изношенность части парка вычислительной и офисной техники;

серверное и коммутационное оборудование обеспечивающее функционирование информационной системы требует модернизации;

недостаточная оснащенность рабочих мест сотрудников, современными программными средствами автоматизации.

В целях решения обозначенных проблем муниципальная программа состоит из мероприятий, позволяющих:

поддержать сеть Администрации Новгородского муниципального района в состоянии, обеспечивающем бесперебойную коллективную работу сотрудников администрации;

развернуть ведомственную АТС отвечающую всем современным требованиям с возможностью подключения всех функциональных подразделений Администрации Новгородского муниципального района.

обеспечить организационно-техническими методами защиту информации, относящейся к ограниченному доступу и обрабатываемой в распределенной сети Правительства Новгородской области;

внедрить в функциональных подразделениях администрации района, расположенных в иных административных зданиях, принадлежащих Администрации района (вне здания по ул. Б. Московская, 78), технологии работы в единой информационной системе;

расширить возможности информационных систем, путем создания автоматизированных рабочих мест, оснащенных современными программными средствами автоматизации рабочего процесса.

- В муниципальной программе реализован подход, направленный на сервис-ориентированную модель развития и использования информационно-коммуникационных технологий, предусматривающую использование информационно-коммуникационных технологий, создание, развитие, модернизацию, эксплуатацию информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, в которой повышение качества муниципальных услуг за счет использования информационно-коммуникационных технологий рассматривается как одна из основных целей информатизации.

- Муниципальная программа базируется на результатах анализа функциональных потребностей функциональных и структурных подразделений администрации в современных информационно-коммуникационных технологиях, учитывает мировой опыт и сложившуюся Российскую практику их применения в деятельности муниципальных служащих, текущий уровень социально-экономического развития района.

- Перечень социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Применение программно-целевого метода к решению поставленных муниципальной программой задач сопряжено с определенными рисками.

- К основным рискам реализации программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы или их недостаточность, неактуальность запланированных объемов финансирования в связи со значительным изменением стоимости необходимого оборудования в текущих экономических условиях. Минимизация этих рисков возможна через определение приоритетов для первоочередного финансирования;

нормативно-правовые риски - несвоевременность разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы, а также изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации муниципальной программы, проблемы взаимодействия с соисполнителями мероприятий программы, а также неэффективное и неполное использование инфраструктуры электронного правительства и современных информационных технологий органами местного самоуправления.

Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего срока выполнения муниципальной программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации муниципальной программы и при необходимости актуализация мероприятий муниципальной программы.

- Механизм управления реализацией муниципальной программы

Комитетом экономики и проектного управления администрации Новгородского муниципального района проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с целевыми показателями муниципальной программы.

Управление информатизации осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе  соисполнителями программы при их наличии;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

организацию внедрения информационных технологий в целях реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации программы, соисполнителей программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

предоставление информаций и годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Новгородского района от 21.02.2022 года № 68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новгородского муниципального района, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности».

- Мероприятия муниципальной программы

«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и совершенствование электронных сервисов администрации Новгородского муниципального района на 2024 - 2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки реализации (годы) | Целевой показатель | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача 1. Расширение и совершенствование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектирование и построение единой среды информационного взаимодействия, включая Администрации Городских и сельских поселений Новгородского муниципального района | Управление информатизации | 2024-2028 | 1.1. | бюджет района | 0 | 120,00 | 150,00 | 170,00 | 190,00 |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 |  |  |  |  |  | 0 | 120,00 | 150,00 | 170,00 | 190,00 |
| Задача 2. Разработка, развитие и совершенствование и эксплуатация цифрового пространства и цифровых сервисов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержание и развитие существующих информационных систем, находящихся в ведении Администрации Новгородского муниципального района (сайт, аренда доменного имени, аренда IP адреса, взаимодействие ГУ НИАЦ, DNS хостинг) | Управление информатизации | 2024-2028 | 2.1. | бюджет района | 238,980 | 210,00 | 250,00 | 250.00 | 270,00 |
| 2.2. | Сопровождение системы электронного документооборота Дело-WEB. Приобретение дополнительных лицензий, |  | 2024-2028 | 2.1 | бюджет района | 466,020 | 132,50 | 150,50 | 150,50 | 200,00 |
| 2.3. | Сопровождение программно-аппаратного комплекса IP телефонии, IP телефонные аппараты, IP шлюзы |  | 2024-2028 | 2.1. | бюджет района | 120,8 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2 |  |  |  |  |  | 825,8 | 592,50 | 650,50 | 400,50 | 720.00 |
| Задача 3. Создание условий для функционирования информационной системы Администрации Новгородского муниципального района и для предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Система контентной фильтрации и межсетевого экранирования, учет использования интернет ресурсов. Продление подписки IDECO UTM. Обновление серверного оборудования и системы хранения информаци. | Управление информатизации | 2024-2028 | 3.1. | бюджет района | 1 162,1286 | 210,00 | 241,00 | 278,00 | 320,00 |
| 3.2. | Продление подписки на Антивирусное программное обеспечение | Управление информатизации | 2024-2028 | 3.1. | бюджет района | 147,21615 | 111,00 | 128,00 | 148,00 | 170,00 |
| 3.3 | Система автоматизации учета, управления муниципальной собственностью Продление подписки, приобретение дополнительны лицензий Собственность Смарт | Управление информатизации | 2024-2028 | 3.1 | бюджет района | 0 | 233,00 | 268,00 | 308,00 | 352,00 |
| 3.4 | Приобретение иного специального программного обеспечения с целью обеспечения безопасности и организацией информационного взаимодействия VipNet Client и.т.д | Управление информатизации | 2024-2028 | 3.1 | бюджет района | 38,75525 | 70,0 | 90,0 | 90,0 | 101,0 |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3 |  |  |  |  |  | 1348,1 | 624.00 | 727.00 | 824.00 | 943.00 |
| Задача 4. Обеспечение вычислительной, коммутационной и офисной техникой отвечающей современным требованиям, бесперебойное функционирование существующей вычислительной и офисной техники, систем обеспечивающих функционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение рабочей станции | Управление информатизации | 2024-2028 | 4.1. | бюджет района | 535,850 | 1100,00 | 1260,00 | 1420,00 | 1530,00 |
| 4.2 | Комплектующие для ремонта и обновления серверного оборудования и системы хранения информации |  | 2024-2028 | 4.2 | бюджет района | 0 | 590,00 | 200,00 | 980,00 | 420,00 |
| 4.3 | Обновление сетевого оборудования и офисной техники (приобретение МФУ, замена устаревшего коммутационного оборудования, дополнительное оборудование, web камеры, стойки под аппаратуру, кабеля) | Управление информатизации | 2024-2028 | 4.2 | бюджет района | 0 | 270,00 | 300,00 | 330,00 | 360,00 |
| 4.4 | Обеспечение расходными материалами и текущий ремонт вычислительной и офисной техники | Управление информатизации | 2024-2028 | 4.2. | бюджет района | 358,1 | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 685,00 |
| 4.5 | Обслуживание системы кондиционирования серверного помещения | Управление информатизации | 2024-2028 | 4.2 | бюджет района | 0 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 90,00 |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4 |  |  |  |  |  | 893,950 | 2695,00 | 2515,00 | 3485,00 | 3085,00 |
| Задача 5. Обеспечение общесистемным ПО, а также специализированными программными средствами управления, мониторинга и автоматизации рабочего процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Специализированное программное обеспечение направленное на автоматизацию конкретных задач | Управление информатизации | 2024-2028 | 2.1. | бюджет района | 461,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2. | Приобретение, настройка и тестирование рабочих мест, использующих ПО Российского производства, в составе информационной системы Администрации Новгородского муниципального района | Управление информатизации | 2024-2028 | 5.1. | бюджет района | 0,00 | 376,00 | 529,00 | 154,00 | 162,00 |
| ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 5 |  |  |  |  |  | 461,1 | 476,00 | 629,00 | 254.00 | 262,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  | 3528,95 | 4507.5 | 4671.5 | 5133.5 | 5564.0 |

- Порядок расчета значений целевых показателей и источники получения информации муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и совершенствование электронных сервисов администрации Новгородского муниципального района на 2024 - 2028 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля органов местного самоуправления Новгородского муниципального района, подключенных в единое информационное пространство использующих единое информационное пространство, единые сервисы и стандарты, % | отношение количества ОМСУ Новгородского муниципального района, подключенных в единое информационное пространство использующих единое информационное пространство, единые сервисы и стандарты, к общему количеству ОМСУ | данные управления информатизации |
| 2.1 | Доля сотрудников, использующих в повседневной работе дополнительные цифровые сервисы (от числа запланированных), % | отношение количества сотрудников Администрации Новгородского муниципального района, использующих в повседневной деятельности дополнительные цифровые сервисы такие как ведомственная электронная почта, IP телефония, СМЭВ (без учета отраслевых органов и их подведомственных учреждений), к общему количеству сотрудников | данные управления информатизации |
| 3.1 | Уровень защищенности ресурсов информационной системы Администрации Новгородского муниципального района от нежелательных воздействий, наличие серверного оборудования, удовлетворяющего требованиям по нагрузке и вычислительной мощности, % | отношение количества рабочих мест в Администрации Новгородского муниципального района, на которых установлены сертифицированные средства защиты и имеющих выход во внешнюю сеть через контент фильтр, к общему количеству рабочих мест в информационной системе Администрации Новгородского муниципального района | данные управления информатизации |
| 4.1 | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников вычислительной и офисной техникой отвечающей современным требованиям (от числа запланированных), % | отношение количества рабочих мест в Администрации Новгородского муниципального района (без учета отраслевых органов и их подведомственных учреждений) оснащение которых удовлетворяет требованиям, предъявляемым к вычислительной и офисной технике, к числу запланированных к внедрению до конца действия программы | данные управления информатизации |
| 4.2 | Бесперебойное функционирование рабочих мест пользователей, а также серверного сегмента информационной системы администрации Новгородского муниципального района (процент затрат от потребностей, запрошенных на мероприятия), % | отношение выполненных работ по модернизации серверного и специального оборудования от запланированного объема до конца действия программы к числу фактически реализованных | данные управления информатизации |
| 5.1 | Доля автоматизированных рабочих мест, использующих общесистемное ПО отечественного производства (от числа запланированных), % | отношение количества рабочих мест в Администрации Новгородского муниципального района (без учета отраслевых органов и их подведомственных учреждений), оборудованных программным обеспечением отечественного производства к общему количеству рабочих мест, запланированных к оборудованию отечественным программным обеспечением в течение срока реализации программы | данные управления информатизации |

| Замечания и дополнения к программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вносимые изменения | Основание | Подпись |

Исполнителем проекта коррупциогенных факторов не выявлено

Начальник управления  информатизации											Д.В. Кривокрысенко

Правовым управлением коррупциогенных факторов не выявлено

Начальник правового управления													Н.Е. Васильева

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации												Т. Е. Федорова

Председатель комитета экономического развития и

агропромышленного комплекса													С. О. Кравчук

Председатель комитета финансов		          			    							      С.В. Михайлова

Начальник правового управления				 							                   Н.Е. Васильева

Рассыл:

Дело 				– 1

Комитет экономики и

проектного управления	– 1

Комитет финансов		– 1

Контрольно -счетная палата– 1

Прокуратура 			– 1

Консультант Плюс 		– 1

Регистр МПА 		– 1

Отдел информатизации	– 1

Итого: 			8 экз.

Проект опубликован на сайте _________________

Замечаний и предложений ___________________