Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017  № 488

# Великий Новгород

Об утверждении программы

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Борковского

сельского поселения на 2018-2028 годы»

- В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004           №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2018-2028 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района.

Глава

муниципального района   	   А.Г. Швецов

фг № 488-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района  от 11.10.2017 № 488

Программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Борковского сельского поселения Новгородского района

Новгородской области

на 2018-2028 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2018-2028 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Правовая основа: | - Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Федеральный Закон от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Генеральный план Борковского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области на период до 2032 года |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение: | Администрация Новгородского муниципального района. Юридический адрес: 173014, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 78 |
| Разработчик Программы: | Администрация Новгородского муниципального района |
| Цель Программы: | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Борковского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи Программы: | - Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории Борковского сельского поселения; - организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Борковского сельского поселения; - организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма |
| Целевые показатели Программы: | - Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в Борковском сельском поселении, %; - удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в Борковском сельском поселении, %; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения, %; - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте, %; - количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
| Сроки реализации Программы: | 2018- 2028 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Укрупненное описание запланированных мероприятий программы: - мероприятия по ремонту (капитальному ремонту), по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения; - комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения; - мероприятия по развитию сети дорог поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов; - мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы осуществляется за счёт средств, предусмотренных в муниципальной программе Борковского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Борковского сельского поселения на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением Администрации Борковского сельского поселения от 26.12.2016 №158. Объемы финансирования в муниципальной программе Борковского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Борковского сельского поселения на 2017-2019 годы» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 - 2028 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. |

- 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- 1.1 Положение муниципального образования Борковского сельского поселения Новгородского района в структуре пространственной организации Новгородской области.

МО Борковское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района Новгородской области, располагается к юго-западу от территории областного центра г. Великий Новгород. Граница муниципального образования Борковского сельского поселения проходит:

на севере – от административно-территориальной границы Шимского района по границе кварталов 83, 81, 79, 74, 75 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, далее по руслу мелиоративной канавы, по руслу реки Веронда, по границе коллективных садов Великого Новгорода, по границе квартала 86 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества, по руслу реки Змейка, по границе квартала 71 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе кварталов 148, 149, 207, 208 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе земель ОАО «Ермолинское», по границе квартала 64 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе квартала 209 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, по руслу мелиоративной канавы, по оси автодороги в обход Великого Новгорода с западной стороны, по руслу мелиоративной канавы, по руслу реки Негоща, по руслу мелиоративной канавы, вдоль дороги, идущей к коллективным садам «Вашково-2», по оси автодороги Шимск - Новгород, по руслу мелиоративной канавы до реки Веряжа;

на востоке – по руслу реки Веряжа, по руслу реки Любоежа, по руслу мелиоративной канавы, по лесополосе, пересекая автодорогу Новгород - Сергово - Борки, по руслу мелиоративной канавы, по озеру Ильмень до административно-территориальной границы Старорусского района;

на юге – по административно-территориальным границам Старорусского и Шимского районов, по руслу мелиоративной канавы, по границе кварталов 122, 120, 119 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества, по руслу мелиоративной канавы, по границе деревни Новое Сергово, по оси проселочной дороги, по оси автодороги Новгород - Шимск, по руслу мелиоративной канавы, по границе кварталов 126, 80, 79 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества до административно-территориальной границы Шимского района;

на западе – по административно-территориальной границе Шимского района до границы квартала 83 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества.

Площадь территории МО Борковское сельское поселение – 42700,6 га.

В состав Борковского СП входят 34 населенных пункта: д. Борки, д. Борок, д. Чайка, д. Новое Сергово, д. Большое Подсонье, д. Сидорково, д. Куканово, д. Фарафоново, д. Окатово, д. Орлово, д. Лентьево, д. Ларешниково, д. Сутоки, д. Богданово, д. Воробейка, д. Толстиково, д. Новое Храмзино, д. Новое Куравичино, д. Старое Куравичино, д. Сельцо, д. Пролетарка, д. Дубровка, д. Сергово, д. Завал, д. Еруново, д. Островок, д. Яровица, д. Заболотье, д. Липицы, д. Десятина, д. Верховье, д. Курицко, д. Любоежа, д. Горошково.

1.2. Социально-экономическая характеристика Борковского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, является главной целью развития Борковского сельского поселения. Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в Поселении, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности. На начало 2017 года общая численность зарегистрированного по месту жительства населения Борковского сельского поселения составляет 2844 человек, по сравнению с 2015 годом население выросло на 30 человек. За 2016 год родилось 17 детей, умерло 35 человека. По возрастному составу население выглядит следующим образом: трудоспособное население с 16 лет - 1931 человека, пенсионеры - 735 человек, дети от 0 до 17 лет - 348 человек. Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения в трудоспособном возрасте и достаточно низкой долей лиц старше трудоспособного возраста. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Борковского сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий увеличения численности населения. Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

В Борковском сельском поселении водный, воздушный и железнодорожный транспорт отсутствует. Оценка транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения, в ближайшие 10 лет останется на прежнем уровне, фактически без изменений.

Применение программного метода поэтапного решения проблемы развития улично-дорожной сети поселения обеспечит повышение качества услуг, предоставляемых пользователям улично-дорожной сети за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния, уровня обустройства и роста пропускной способности автомобильных дорог, а также создания развитой, современной и инвестиционно-привлекательной инфраструктуры поселения.

В связи с возможным увеличением автомобилизации в поселении возникают риски снижения показателей безопасности дорожного движения, которые необходимо нивелировать за счет разработки комплексных мероприятий по организации дорожного движения, в том числе мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

Реализация программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Внешний транспорт. Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в поселении в значительной степени зависят от состояния дорожно-транспортной системы.

Транспортная схема МО Борковское сельское поселение входит в транспортную систему Великого Новгорода и Новгородской области как составная часть. Транспортная связь с Великим Новгородом и основными направлениями осуществляется по автодороге «Великий Новгород - Псков».

Железнодорожный транспорт. По территории Борковского сельского поселения не проходят железнодорожные пути.

Автомобильные дороги. Значительная часть грузовых и пассажирских перевозок МО Борковское сельское поселение осуществляется автомобильным транспортом. Движение автотранспорта осуществляется по автодорогам межмуниципального значения и одной магистралью федерального значения - «Великий Новгород – Псков».

Перечень межмуниципальных автомобильных дорог

| № | Перечень межмуниципальных автомобильных дорог | Протяженность, км | Техническая категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Великий Новгород - Сергово - Борки» - Горные Морины - Береговые Морины | 2,2 | V | Асфальтобетон |
| 2 | «Великий Новгород - Сергово - Борки» - Хотяж – Ильмень | 10,44 | V | 5,36 км – асфальтобетон, 5,08 км - гравий |
| 3 | «Новгород – Псков» – Новое Сергово | 3,76 | V | Асфальтобетон |
| 4 | «Новгород – Псков» – Сутоки – Богданово | 13,1 | IV | 1,7 км – асфальтобетон, 11,4 км - гравий |
| 5 | «Новгород – Псков» – Толстиково | 5,1 | V | 2,6 км – асфальтобетон, 2,5 км - гравий |
| 6 | «Борки – Фарафоново»; | 4,1 | V | 1 км – асфальтобетон, 3,1 км - гравий |
| 7 | «Борки – Чайка» | 3,4 | V | Асфальтобетон |
| 8 | «Великий Новгород – Сергово -Борки» | 31,9 | IV | Асфальтобетон |
| 9 | подъезд к Михаило-Клопскому монастырю | 5,8 | V | Асфальтобетон |
| 10 | «Заболотье – Любоежа» | 2,0 | V | Асфальтобетон |
| 11 | «Липицы – Курицко» | 2,5 | V | Асфальтобетон |
| 12 | «Сергово – Завал» | 3,0 | IV | Асфальтобетон |
| 13 | «Фарафоново – Окатово» | 0,97 | V | Асфальтобетон |
| 14 | «Толстиково – Тоболь» | 1,1 | V | Асфальтобетон |
|  | Итого: | 89,37 |  |  |

По автомобильным дорогам осуществляются пассажирские и грузовые перевозки, движение легкового автомобильного транспорта.

Согласно данным ГОКУ «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» № 3633/04 от 18.12.2015 интенсивность движения на межмуниципальной автомобильной дороге «Великий Новгород – Сергово - Борки» составляет 4131 авт./сут. Интенсивность движения по остальным межмуниципальным автомобильным дорогам составляет менее 500 авт./сут.

Данные по интенсивности движения транспортных средств на федеральной автомобильной дороге «Великий Новгород – Псков» приведены в таблице.

Интенсивность движения по федеральной автомобильной дороге.

| № | Наименование автомобильной дороги | Общая интенсивность автомобилей | Легковые (до 4,5 м) | Легковые большие (4-6 м) | Малые грузовые (6-9 м) | Грузовые (9-13 м) | Грузовые большие (13-22 м) | Автопоезда (22-30 м) | Автобусы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | км 48+500 а/д Р-56 Великий Новгород-Псков | 2316 | 1580 | 422 | 106 | 110 | 69 | 30 | 0 |
| 2 | км 57+000 а/д Р-56 Великий Новгород-Псков | 1652 | 1069 | 390 | 70 | 53 | 49 | 18 | 4 |

Автомобильным транспортом производится доставка значительной части грузов и отправка продукции предприятий. Доставка грузов предприятиям торговли и общественного питания.

Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения. Структура улично-дорожной сети, в целом, формируется преимущественно на основе прямоугольной планировочной схемы. Основой улично-дорожной сети являются автомобильные дороги, проходящие через населенные пункты.

Магистральные улицы и дороги обеспечивают транспортную связь жилых образований с промышленными и коммунально-складскими зонами, а также с подходами внешних автомобильных дорог.

Общая протяженность уличной сети по территории Борковского СП составляет: всего – 113,57 км.

Протяженность улиц с твердым покрытием – 73,89 км; одиночное протяжение тротуаров – 2,0 км.

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями:

- мост в д. Борки, протяженность 40,0 м, ширина проезжей части 4,0 м. Сооружение находится в аварийном состоянии, подлежит реконструкции;

- мост в д.Чайка, протяженность 50,0 м, ширина проезжей части 4,0 м;

- мост в д.Окатово, протяженность 50,0 м, ширина проезжей части 4,0 м;

- мост в д.Ларешниково, протяженность 50,0 м, ширина проезжей части 4,0 м;

- мост в ур. Дубня, протяженность 40,0 м, ширина проезжей части 4,0 м. Сооружение находится в аварийном состоянии, подлежит реконструкции.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борковском сельском поселении

| Наименование объекта недвижимости, площадь, протяженность и иные параметры, характеризующие свойства недвижимого имущества | Место (место положения) недвижимого имущества | Кадастровый номер объекта недвижимости, кадастровая стоимость недвижимого имущества |
| --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога № 08802 (531,2 м) | Борковское с/п, д.Борки, ул.Школьная | 53-53-10/090/2012-341 |
| Автомобильная дорога № 08796 (670 м) | Борковское с/п, д.Борки, ул.Промышленная | 53-53-10/090/2012-353 |
| Автомобильная дорога № 08795 (814 м) | Борковское с/п, д.Борки, ул.Окружная | 53-53-10/090/2012-352 |
| Автомобильная дорога № 08800 (400 м) | Борковское с/п, д.Борки, ул.Покровского | 53-53-10/090/2012-346 |
| Автомобильная дорога № 08799 (798,10 м) | Борковское с/п, д.Борки, ул.Парковая | 53-53-10/090/2012-349 |
| Автомобильная дорога № 08798 (474,6 м) | Борковское с/п, д.Борки, ул.Заверяжская | 53-53-10/090/2012-355 |
| Автомобильная дорога № 08801 (776 м) | Борковское с/п, д.Борки, ул.Шимская | 53-53-10/090/2012-344 |
| Автомобильная дорога № 08797 (579,80 м) | Борковское с/п, д.Борки, пер.Борковский | 53-53-10/090/2012-354 |
| Автомобильная дорога № 08803 (520 м) | Борковское с/п, д.Б.Подсонье | 53-53-10/090/2012-339 |
| Автомобильная дорога № 08805 (489,4 м) | Борковское с/п, д.Куканово | 53-53-10/090/2012-357 |
| Автомобильная дорога № 08804 (790 м) | Борковское с/п, д.Сидорково | 53-53-10/090/2012-338 |
| Автомобильная дорога № 08806 (600 м) | Борковское с/п, д.Фарафоново | 53-53-10/090/2012-356 |
| Автомобильная дорога № 08807 (433 м) | Борковское с/п, д.Орлово | 53-53-10/090/2012-348 |
| Автомобильная дорога № 08808 (790 м) | Борковское с/п, д.Сутоки | 53-53-10/090/2012-351 |
| Автомобильная дорога № 08812 (977 м) | Борковское с/п, д.Сельцо,ул.Ветеранов | 53-53-10/090/2012-342 |
| Автомобильная дорога № 08810 (322,30 м) | Борковское с/п, д.Новое Куравичино | 53-53-10/090/2012-343 |
| Автомобильная дорога № 08811 (328,8 м) | Борковское с/п, д.Старое Куравичино | 53-53-10/090/2012-345 |
| Автомобильная дорога № 08809 (1120 м) | Борковское с/п, д.Воробейка | 53-53-10/090/2012-350 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.2283кв.м (700 м) | Борковское с/п, д.Завал | 53:11:1800202:409 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.1789кв.м (700 м) | Борковское с/п, д.Завал | 53:11:1800202:406 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.414 кв.м (400 м) | Борковское с/п, д.Завал | 53:11:1800202:404 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.710кв.м (300 м) | Борковское с/п, д.Завал | 53:11:1800202:407 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.314кв.м (100 м) | Борковское с/п, д.Завал | 53:11:1800202:405 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.1552 кв.м (350 м) | Борковское с/п, д.Горошково | 53:11:1800101:83 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.816кв.м (500 м) | Борковское с/п, д.Завал | 53:11:1800202:408 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.946кв.м (946 м) | Борковское с/п, д.Десятина | 53:11:1800104:191 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.1403кв.м (200 м) | Борковское с/п, д.Еруново | 53:11:1800109:140 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.2395кв.м (500 м) | Борковское с/п, д.Верховье | 53:11:1800103:72 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.140.м) | Борковское с/п, д.фарафоново ул.Речная | 53:11:0100206:293 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.757.м) | Борковское с/п, д.Чайка ул.Дачная | 53:11:0100502:466 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.225.м) | Борковское с/п, д.Орлово ул.Андреевская | 53:11:0100206:294 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.1784м) | Борковское с/п, дЧайка | 53:11:0100502:453 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.1592 кв.м (200 м) | Борковское с/п, д.Островок от д.1 до д.4 | 53:11:1800108:40 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.1257кв.м (180 м) | Борковское с/п, д.Липицы от автомагистрали д.1 до д.4 | 53:11:1800106:258 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.1940кв.м (100 м) | Борковское с/п, д.Заболотье | 53:11:1800107:160 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.897кв.м (100 м) | Борковское с/п, д.Курицко, пер. Успенский от д.17/4 до д.8 | 53:11:1800111:337 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.4211кв.м (650 м) | Борковское с/п, д.Курицко, ул.Береговая от д.1/14 до д.48 | 53:11:1800111:334 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.2446кв.м (470 м) | Борковское с/п, д.Курицко, ул. Успенская от д.1/14 до д.36 | 53:11:1800111:335 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.1248кв.м (180 м) | Борковское с/п, д.Курицко, ул. Наволокская от д.1/3 до д.8 | 53:11:1800111:333 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.508кв.м (120 м) | Борковское с/п, д.Курицко, пер. Садовый | 53:11:1800111:336 |
| Сооружение дорожного транспорта пл.1861кв.м (250 м) | Борковское с/п, д.Любоежа | 53:11:1800102:72 |
| Сооружение дорожного транспорта пр.2707м (400 м) | Борковское с/п, дЯровица | 53:11:1800110:82 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.162 м) | Борковское с/п, д Сергово от д.13 до д.20 | 53:11:1800203:832 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.300 м) | Борковское с/п, д Сергово от д.14 до д.30 | 53:11:1800203:843 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.227 м) | Борковское с/п, д Сергово от д.22 до д.28 | 53:11:1800203:845 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.286 м) | Борковское с/п, д Сергово от д.37 до д.69 | 53:11:1800203:844 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.326 м) | Борковское с/п, д Сергово от д.39 до д.97 | 53:11:1800203:839 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.300 м) | Борковское с/п, д Сергово от д.46 до д.62 | 53:11:1800203:851 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.463 м) | Борковское с/п, д Сергово от д.50 до д.57 | 53:11:1800203:840 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.401 м) | Борковское с/п, д Сергово от д.98 до д.100 | 53:11:1800203:841 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.781 м) | Борковское с/п, д Сергово от д.122 до д.171 | 53:11:1800203:842 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.47 м) | Борковское с/п, д Сергово от д.131 до церкви Св. Лазаря | 53:11:1800203:838 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.151 м) | Борковское с/п, д Сергово от д.135 до д.136 | 53:11:1800203:837 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.121 м) | Борковское с/п, д Сергово от д.141 до д.173 | 53:11:1800203:833 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.154 м) | Борковское с/п, д Куканово, ул. Вишневая | 53:11:0100401:62 |
| Сооружение дорожного транспорта ( пр.197 м) | Борковское с/п, д Орлово, ул.Рябиновая | 53:11:0100206:291 |
| Сооружение дорожного транспорта (пр.444 м) | Борковское с/п, д Чайка, ул.Центральная | 53:11:0100502:465 |
| Итого: 26 200 |  |  |

Население обслуживается автотранспортом ООО «МПАТП-1». Интенсивность автобусного движения недостаточна. В связи со строительством новых жилых кварталов и развитием застройки индивидуальными жилыми домами радиусы обслуживания возрастают до 3-8 км, что потребует организации внутрипоселкового автобусного движения из новых кварталов.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков «недоремонта».

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2032 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

- 1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Борковском сельском поселении обеспеченность парковками (парковочными местами).

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Новгородской области и на основании СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 350 автомобилям на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 995 единиц.

1.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Выборочный анализ загрузки парка транспортных средств показал, что по ряду транспортных средств не выполняется норматив по организации числа перевезенных пассажиров, также незначителен процент загрузки транспортных средств (50-70%), вместе с тем, учитывая перспективы развития Борковского сельского поселения до 2028 года, разработчики программы предлагают предусмотреть оптимизацию действующих маршрутов с учетом охвата отдаленных районов поселения, мест планируемой точечной застройки, перспективных точек концентрации пассажиропотоков.

- 1.6. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени для ежедневно приезжающих (90% трудящихся) на работу в город-центр (при численности населения 100 тыс. жителей и менее) из других поселений не должны превышать зону доступности (1 час), что применительно к Борковскому сельскому поселению, данные мероприятия выполняются. Для движения пешеходов в поселении предусмотрены тротуары с капитальным покрытием.

Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. Отсутствуют выделенные велосипедные дорожки. Места для хранения велосипедов отсутствуют.

По итогам анализа проектом предлагается:

для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров;

обустройство пешеходных переходов.

1.7. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках в Борковском сельском поселении.

Организация, занимающая содержанием улично-дорожной сети в населенных пунктах Борковского сельского поселения – ООО «Новгородская Агрохимическая компания «Агро».

Организация, занимающая содержанием автомобильных дорог межмуниципального значения на территории Борковского сельского поселения – ООО «Новгородский Доркомсервис».

Специальная техника для обслуживания дорог у предприятий имеется в достаточном количестве, техника находится в хорошем техническом состоянии.

Спец. техника, применяемая в обслуживании дорог: грейдер, трактор МТЗ со щеткой.

Необходимо отметить, что имеется значительный объем износа техники, предлагаемые мероприятия по улучшению ситуации в области работы коммунальных и дорожных служб:

1) закупка новой модернизированной техники за счет внебюджетных источников;

2) внедрение сервисов ИТС за контролем работы техники.

- 1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

За 2016 год на территории Борковского сельского поселения зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых люди не погибли и не пострадали. По проведенному анализу аварийности за 2016 год на территории Борковского сельского поселения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий не выявлено.

Для профилактики ДТП назначены первоочередные и плановые мероприятия:

Первоочередные мероприятия:

Усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС.

Плановые мероприятия:

нанесение в летний период времени горизонтальной разметки, с применением современных лакокрасочных и световозвращающих материалов;

улучшение освещенности дорог.

В настоящее время на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Борковского сельского поселения установлено 22 дорожных знака.

1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания человека, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Автотранспорт является одним из самых основных источников загрязнения атмосферы в поселении. Выбросы автотранспорта представляют собой сложную смесь, в состав которой входит около 200 компонентов, среди которых основную долю выбросов составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца.

Кроме выбросов двигателей личного автотранспорта все виды общественного транспорта создают на своих маршрутах линейные очаги пыления, особенно при неудовлетворительном техническом состоянии дороги или недостаточным уходе за ней.

Одним из направлений в работе по сохранению чистоты воздушного бассейна Борковского сельского поселения может являться организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ), а также необходимы: создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение и благоустройство населенных пунктов.

В целом на территории складывается благоприятная ситуация по степени загрязнения атмосферы.

Водные объекты

Основными водными объектами Борковского сельского поселения являются : р. Веряжа, р. Веронда, р. Чежа, р. Видогощь, р. Анашка, р. Березка, р. Нурдыша, р. Вдова, р. Плакса, р. Мошенка, р. Веряжка, р. Дубенка, р. Негоша, р. Мерогоща; ручьи: руч. Чудинов, руч. Соснецкий, руч. Крутец, руч. Глухой, руч. Черный.

Загрязнение поверхностных вод происходит за счет сброса хозяйственно-бытовых стоков и смыва поверхностных стоков с территорий города и производственных площадок.

В пределах водоохранной зоны запрещаются:

- проведение авиационно-химических работ;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков.

В д. Борки расположены очистные сооружения мощностью 0,25 м3/сут. В д. Сергово и д. Липицы находятся устройства септика. В остальных населенных пунктах хозяйственно-бытовые стоки уходят в выгребные ямы или септики, обустроенные владельцами частных жилых домов.

- 1.10. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Борковского сельского поселения.

При анализе оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции Распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 №1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;

- Генеральный план Борковского сельского поселения, утвержденный Советом Депутатов Борковского сельского поселения от 05.04.2012 №17;

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной программе возможно внесение изменений в части планировочных решений в новых микрорайонах.

- 1.11. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

В целом, необходимо отметить, что финансирование транспортной инфраструктуры Борковского сельского поселения ограничено отсутствием целевого финансирования в условиях значительного износа объектов транспортной инфраструктуры.

По объектам улично-дорожной сети недофинансирование еще значительнее, но оценить объем недофинансирования затруднительно по причине того, что проблема носит общероссийский характер.

Кроме того, объекты улично-дорожной сети значительно изношены, и комплексно решить проблемы поможет лишь проектный подход в рамках целевого общероссийского проекта, с определением базового года и принятием соответствующих нормативов по содержанию улично-дорожной сети и утверждения межремонтных сроков на улично-дорожную сеть местного значения, уточнения категорий дорог, внутриквартальных проездов, четким законодательным определением и делением дорог по принадлежности.

При разработке муниципальной программы на временные периоды до 2028 года данные мероприятия будут утверждены в действующих ценах на момент принятия программы.

- 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Борковского сельского поселения.

- 2.1. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом, внутри населённых пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение.

- 2.2. Прогноз развития дорожной сети Борковского сельского поселения.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и содержания автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

- 2.3. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Борковского сельского поселения

| № | Показатели | 2018год (прогноз) | 2019год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 2850 | 2855 | 2860 | 2865 | 2870 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 997 | 999 | 1001 | 1003 | 1005 |

- 2.4. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

- 2.5. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

- 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

В ходе разработке Программы с учетом результатов моделирования функционирования транспортной инфраструктуры, оценки вариантов изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры были выделены три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

а) Вариант №1 «Оптимистичный»:

основной сценарий: развитие происходит в полном соответствии с положениями Генерального плана Борковского сельского поселения и требованиями технических регламентов с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры. Финансирование осуществляется из бюджета поселения в размере 100 % необходимого для исполнения полномочий в дорожно-транспортной сфере.

б) Вариант №2 «Реалистичный»:

основной сценарий: развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков дорог. Финансирование осуществляется в минимальном размере по основным направлениям развития транспортной инфраструктуры.

в) Вариант №3 «Пессимистичный»:

основной сценарий: обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ. Финансирование мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры фактически не осуществляется.

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена

| Наименование показателя | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 33 | 72 |
| Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в Борковском сельском поселении (процентов от числа опрошенных) | % | 100 | 73 | 20 |
| Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в Борковском сельском поселении (процентов от числа опрошенных) | % | 100 | 76 | 55 |
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения | шт. | 1 | 2 | 4 |
| Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции). | % | 100 | 52 | 0 |

В рамках реализации данной Программы принят третий вариант развития транспортной инфраструктуры как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

- 4. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Основными мероприятиями развития улично-дорожной сети являются:

- реконструкция улично-дорожной сети в кварталах существующей застройки;

- повышение степени благоустройства улично-дорожной сети;

- проектирование новой улично-дорожной сети на вновь осваиваемых территориях, не нарушая существующую планировочную структуру города;

Формирование новой улично-дорожной сети происходит в первоочередной период в районах планируемого строительства, при условии освоения новых территорий.

Проектом сохраняются все существующие искусственные дорожные сооружения. На период расчетного срока генерального плана поселения необходимо (по мере возможностей города и ухудшения состояния сооружений) производить их реконструкцию или замену новыми сооружениями.

Проектом изменений в Генеральный план предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры:

в связи с прохождением автомобильной дороги федерального значения «Великий Новгород - Псков» через д. Борки предлагается реконструкция участка дороги путем устройства объезда с восточной стороны населенного пункта;

в связи с расширением границ и увеличением площади жилой застройки в д. Толстиково проектом предусмотрено строительство дороги местного значения протяженность 2 км.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется Администрацией Борковского сельского поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории сельского поселения необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения, в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 1 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Чайка 500м | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 2 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Сутоки 400м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 3 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Куканово 490 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 4 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Чайка 700 м | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 2019 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 5 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д. Воробейка 1120,2 м | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 2019 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 6 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д. Б.Подсонье 520 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2020 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 7 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Яровица 2707 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2020 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 8 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Еруново 200 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2021 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 9 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Сельцо, ул. Ветеранов 977 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2021 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 10 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Сергово 500 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2021 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 11 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Горошково 350 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2022 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 12 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Борки ул.Парковая 800 м | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 2022 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 13 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Орлово 430 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2023 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 14 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Борки ул.Промышленная 670 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2023 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 15 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Десятина 300 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2024 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 16 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Завал 700 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2024 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 17 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Фарафоново ул. Речная 140 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2025 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 18 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Липицы 450 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2025 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 19 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Борки окружная 810 м | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 2026 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 20 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Куканово ул.Вишневая 150 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2026 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 21 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Фарафоново ул. Речная 140 м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2027 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 22 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Курицко 1200м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2027 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 23 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Борки ул. Покровского 400м | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 2028 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 24 | ремонт части дороги общего пользования местного значения д.Сергово 500м | Текущий ремонт грунтового покрытия | 2028 | Областной бюджет и местный бюджет |

План по развитию транспортной инфраструктуры на период 2018-2028 года.

2018 год

- изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог на земельном участке с кадастровым номером 53:11:0100201:18 д.Фарафоново (Для начальной работы по изготовлению документации необходимо 2 663 800 рублей);

- замена уличного освещения на энергосберегающие лампы д.Борки, Чайка, д.Б.Подсонье, д.Фарафоно, д.Орлово,д. Окатово, д.Сутоки, д.Богданово, д.Лентьево, д.Ларешниково, д.Куканово;

- установка электрических счетчиков прибора учета по уличному освещению д.Богданово, д.Лентьево, д.Куканово.

2019 год

- изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог д.Толстиково (Для начальной работы по изготовлению документации необходимо 2 663 800 рублей по состоянию на 01.09.2017);

- обновление дорожных знаков в д. Борки;

- замена уличного освещения на энергосберегающие лампы д. Новое Сергово, д.Сергово, д.Толстиково, д.Новое Куравичино, д.Старое Куравичино, д.Новое Храмзино, д.Сельцо, д.Липицы, д.Курицко, д.Любоежа, д.Верховье, д.Яровицы, д.Горошково;

- установка электрических счетчиков прибора учета по уличному освещению д.Горошково, д.Верховье, д.Десятина, д. Еруново, д. Любоежа, д.Сельцо, д.Новое Куравичино, д.Старое Куравичино, д.Новое Храмзино,

2020 год

- изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог д.Воробейка (Для начальной работы по изготовлению документации необходимо 2 663 800 рублей по состоянию на 01.01.2017);

- проектирование на строительство дороги д. Борки, ул. Шимская                  1000 м.

2021 год

- изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог д.Толстиково –второй массив (Для начальной работы по изготовлению документации необходимо 2 663 800 рублей по состоянию на 01.01.2017).

2022 год

- изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог д. Орлово, д. Борок-2 массива (Для начальной работы по изготовлению документации необходимо 5 500 000 рублей по состоянию на 01.01.2017).

2023 год

- изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог д.Фарафоново-второй массив, д.Куканово (Для начальной работы по изготовлению документации необходимо 5 500 000 рублей по состоянию на 01.01.2017).

2024 год

- изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог д.Толстиково –два массива (Для начальной работы по изготовлению документации необходимо 5 500 000 рублей по состоянию на 01.01.2017).

2025 год

- изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог д.Чайка–два массива (Для начальной работы по изготовлению документации необходимо 5 500 000 рублей по состоянию на 01.01.2017).

2026 год

- изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог д.Старое и Новое Куравичино –два массива (Для начальной работы по изготовлению документации необходимо 5 500 000 рублей по состоянию на 01.01.2017).

2027 год

- изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог д.Сергово, д.Б.Подсонье-два массива (Для начальной работы по изготовлению документации необходимо 2 663 800 рублей по состоянию на 01.01.2017).

2028 год

- изготовление проектно-сметной документации на строительство дорог д.Дубровка (Для начальной работы по изготовлению документации необходимо 2 663 800 рублей по состоянию на 01.01.2017).

Примечание: Точный перечень мероприятий и план по развитию транспортной инфраструктуры Программы на период 2018-2028 г. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

- 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств, предусмотренных в муниципальной программе Борковского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Борковского сельского поселения на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением Администрации Борковского сельского поселения от 26.12.2016 №158. Объемы финансирования предусмотренных в муниципальной программе Борковского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Борковского сельского поселения на 2017-2019 годы» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 - 2028 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.

- 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

- 6.1. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий.

Оценка социально-экономической эффективности Программы необходима для обозначения соотношения социальных результатов/эффектов и стоимости затраченных ресурсов.

В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют единые методологические подходы к оценке социально-экономической эффективности государственных и муниципальных программ.

Под социально-экономической эффективностью социально-значимых программ понимается соотношение стоимости социальных результатов/эффектов, в том числе допускающих возможность измерения в стоимостных показателях, и стоимости затрат на осуществление данных инициатив.

С учетом принятия в Программе показателей социально-экономических результатов/эффектов Программы, которые невозможно измерить в стоимостных показателях эффективность реализации Программы определяется через степень достижения запланированных результатов.

Учёт социально-экономического эффекта, полученного в результате выполнения Программы, необходим для измерения реальной эффективности оказанных услуг — как социальной, так и социально-экономической.

В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» понимается как степень достижения запланированных результатов Программы, т.е. как «эффективность деятельности по реализации программы».

Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

где:

E — показатель социально-экономической эффективности реализации Программы;

Dпл — оценка достижения запланированных значений показателей;

Pбс — оценка полноты использования выделенных на реализацию Программы средств.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуществляется ежегодно путем формирования отчета о достижении показателей эффективности.

Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации Программы равно 1.

Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, Заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, путем внесения изменений в Программу.

- 6.2. Оценка соответствия нормативам градостроительного проектирования.

Предлагаемый к реализации вариант развития транспортной инфраструктуры подлежит учету при разработке и утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения в части минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры населения поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

- 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

Администрация Новгородского муниципального района осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.

Программа разрабатывается сроком до 2028 года и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

___________________________