Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017  № 489

# Великий Новгород

Об утверждении программы

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Ракомского

сельского поселения на 2018-2028 годы»

- В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ракомского сельского поселения на 2018-2028 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района.

Глава

муниципального района   	   А.Г. Швецов

фг № 489-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района  от 11.10.2017 № 489

Программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Ракомского сельского поселения Новгородского района

Новгородской области

на 2018-2028 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Программа «Комплексное развития транспортной инфраструктуры Ракомского сельского поселения на 2018-2028 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Правовая основа: | - Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Федеральный Закон от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Генеральный план Ракомского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области на период до 2037 года |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение: | Администрация Новгородского муниципального района. Юридический адрес: 173014, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 78 |
| Разработчик Программы: | Администрация Новгородского муниципального района |
| Цель Программы: | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Ракомского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи Программы: | - Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории Ракомского сельского поселения; - организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Ракомского сельского поселения; - организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма |
| Целевые показатели Программы: | - Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в Ракомском сельском поселении, %; - удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в Ракомском сельском поселении, %; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения, %; - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте, %; - количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; - количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, ед. |
| Сроки реализации Программы: | 2018- 2028 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры: | Укрупненное описание запланированных мероприятий программы: - мероприятия по ремонту (капитальному ремонту), по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения; - комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения; - мероприятия по развитию сети дорог поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов; - мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения |
| Объемы и источники финансирования программы: | Финансирование программы осуществляется за счёт средств, предусмотренных в муниципальной программе Ракомского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Ракомского сельского поселения на 2015-2019 годы», утверждённой постановлением Администрации Ракомского сельского поселения от 29.12.2014 №316. Объемы финансирования в муниципальной программе Ракомского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Ракомского сельского поселения на 2015-2019 годы» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 - 2028 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета |

- 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- 1.1 Положение муниципального образования Ракомского сельского поселения Новгородского района в структуре пространственной организации Новгородской области.

Ракомское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района и является одним из 10 административно-территориальных муниципальных образований (поселений), в соответствии с Областным законом №533-ОЗ от 1 апреля 2014 года «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

Ракомское сельское поселение располагается к югу от территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Ракомского сельского поселения проходит:

- на севере - от реки Веряжа по границе Великого Новгорода;

- на востоке - от границы Великого Новгорода по берегу озера Ильмень до устья реки Перерва, далее по озеру Ильмень до административно-территориальной границы Старорусского района;

- на юге - по административно-территориальной границе Старорусского района;

- на западе - от административно-территориальной границы Старорусского района по озеру Ильмень, далее по берегу озера Ильмень, по мелиоративной канаве, пересекает автодорогу Новгород - Сергово - Борки, далее по лесополосе, по мелиоративной канаве, по руслу реки Любоежа до реки Веряжа, далее по руслу реки Веряжа.

В Ракомское сельское поселение входят 25 населенных пунктов: деревня Береговые Морины, деревня Васильевское, деревня Георгий, деревня Горные Морины, деревня Желкун, деревня Здринога, деревня Ильмень, деревня Козынево, деревня Лукинщина, деревня Медвежья Голова, деревня Милославское, деревня Моисеевичи, деревня Неронов Бор, деревня Нехотилово, деревня Новое Ракомо, деревня Ондвор, деревня Песчаное, деревня Радбелик, деревня Ращеп, деревня Сапунов Бор, деревня Старое Ракомо, деревня Три Отрока, деревня Троица, деревня Хотяж, деревня Юрьево.

Административным центром Ракомского сельского поселения является д. Старое Ракомо. Общая площадь поселения составляет 24 950 га.

1.2. Социально-экономическая характеристика Ракомского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, является главной целью развития Ракомского сельского поселения. Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в поселении, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности. На начало 2017 года общая численность зарегистрированного по месту жительства населения Ракомского сельского поселения составляет 1985 человек, по сравнению с 2015 годом население выросло на 90 человек.

Численность постоянно зарегистрированного населения в населенных пунктах Ракомского сельского поселения

| № | Населенный пункт | Численность населения, человек (2017 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Береговые Морины | 50 |
| 2 | д. Васильевское | 1 |
| 3 | д. Георгий | 76 |
| 4 | д. Горные Морины | 21 |
| 5 | д. Желкун | 26 |
| 6 | д. Здринога | 8 |
| 7 | д. Ильмень | 486 |
| 8 | д. Козынево | 29 |
| 9 | д. Лукинщина | 50 |
| 10 | д. Медвежья Голова | 70 |
| 11 | д. Милославское | 8 |
| 12 | д. Моисеевичи | 94 |
| 13 | д. Неронов Бор | 92 |
| 14 | д. Нехотилово | 21 |
| 15 | д. Новое Ракомо | 127 |
| 16 | д. Ондвор | 59 |
| 17 | д. Песчаное | 106 |
| 18 | д. Радбелик | 14 |
| 19 | д. Ращеп | 97 |
| 20 | д. Сапунов Бор | 10 |
| 21 | д. Старое Ракомо | 320 |
| 22 | д. Три Отрока | 41 |
| 23 | д. Троица | 83 |
| 24 | д. Хотяж | 57 |
| 25 | д. Юрьево | 39 |
|  | Итого: | 1985 |

По возрастному составу население выглядит следующим образом: трудоспособное население с 16 лет - 1224 человека, пенсионеры - 464 человек, дети от 0 до 18 лет - 297 человек. Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения в трудоспособном возрасте и достаточно низкой долей лиц старше трудоспособного возраста. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Ракомского сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий увеличения численности населения. Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

В Ракомском сельском поселении водный, воздушный и железнодорожный транспорт отсутствует. Оценка транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения, в ближайшие 10 лет останется на прежнем уровне, фактически без изменений.

Применение программного метода поэтапного решения проблемы развития улично-дорожной сети поселения обеспечит повышение качества услуг, предоставляемых пользователям улично-дорожной сети за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния, уровня обустройства и роста пропускной способности автомобильных дорог, а также создания развитой, современной и инвестиционно-привлекательной инфраструктуры поселения.

В связи с возможным увеличением автомобилизации в поселении возникают риски снижения показателей безопасности дорожного движения, которые необходимо нивелировать за счет разработки комплексных мероприятий по организации дорожного движения, в том числе мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

Реализация программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Структура улично-дорожной сети, в целом, в деревнях формируется преимущественно на основе прямоугольной планировочной схемы. Основой улично-дорожной сети являются автомобильные дороги, проходящие через населенные пункты и магистральные улицы, по которым осуществляется связь с жилыми образованиями.

Общая протяженность уличной сети по территории Ракомского СП составляет: всего – 103,37 км.

Протяженность улиц с твердым покрытием – 96,29 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Новгородской области, проходящих по территории МО Ракомского сельского поселения:

- Великий Новгород - Сергово – Борки; межмуниципального значения - 31,98 км, асфальтобетонная, 4 категории;

- «Великий Новгород - Сергово - Борки - Горные Морины - Береговые Морины»; межмуниципального значения - 2,2 км, асфальтобетонная, 5 категории;

- «Великий Новгород - Сергово - Борки» - Хотяж – Ильмень; межмуниципального значения, - 10,44 км, из них 5,36 км - асфальтобетон, 5,08 км – гравийная, 5 категории;

- Горные Морины - Новое Ракомо – Троица; межмуниципального значения - 4,8 км, асфальтобетонная, 5 категории;

- Ильмень – Козынево, межмуниципального значения - 2,0 км, асфальтобетонная, 5 категории;

- Моисеевичи - Сапунов Бор, межмуниципального значения - 3,0 км, 1,0 км - асфальтобетонная, 2,0 км – гравийная, 5 категории;

- Подъезд к д. Медвежья Голова, межмуниципального значения -          1,5 км, асфальтобетонная, 5 категории;

- Подъезд к д. Ондвор, межмуниципального значения - 0,8 км, асфальтобетонная, 5 категории;

- Подъезд к д. Ращеп, межмуниципального значения - 0,5 км, асфальтобетонная, 5 категории;

- Подъезд к д. Три Отрока, межмуниципального значения - 2,15 км, асфальтобетонная, 5 категории;

- Радбелик – Песчаное, межмуниципального значения - 2,4 км, асфальтобетонная, 5 категории;

- Юрьев монастырь – «Великий Новгород - Сергово - Борки», межмуниципального значения - 2,3 км, асфальтобетонная, 4 категории.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ракомском сельском поселении

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги (м) | Вид покрытия | № и дата свидетельства гос.рег. права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога местного значения д. Здринога | 49225846 ОП МП025 | 2,251,55 | ПГТ | 53-АА № 047498 от 29.12.2010 |
| 2 | Автодорога местного значения д. Лукинщина | 49225846 ОП МП008 | 0,619,9 | Грунт | 53-АА № 047500 от 29.12.2010 |
| 3 | Автодорога местного значения д. Нехотилово | 49225846 ОП МП019 | 0,986,75 | Грунт | 53-АА №047501 от 29.12.2010 |
| 4 | Автодорога местного значения д. Старое Ракомо ул. Школьная | 49225846 ОП МП023 | 0,419,95 | Грунт | 53-АА № 047293 от 29.12.2010 |
| 5 | Автодорога местного значения д. Ильмень ул. Новая | 49225846 ОП МП002 | 0,905 | Грунт | 53-АА № 047294 от 29.12.2010 |
| 6 | Автодорога местного значения д. Милославское | 49225846 ОП МП001 | 1,333,9 | Грунт | 53-АА № 047499 от 29.12.2010 |
| 7 | Автодорога местного значения д. Старое Ракомо, л. Цветочная | 49225846 ОП МП022 | 0,512 | ПГС | 53-АБ № 016929 от 27.12.2011 |
| 8 | Автодорога местного значения д. Неронов Бор | 49225846 ОП МП009 | 0,612 | ПГС | 53-АБ № 016928 от 27.12.2011 |
| 9 | Автодорога местного значения д. Ильмень, ул. Спортивная | 49225846 ОП МП006 | 0,328 | ПГС | 53-АБ № 016938 от 27.12.2011 |
| 10 | Автодорога местного значения д. Васильевское | 49225846 ОП МП024 | 1,128,5 | ПГС | 53-АБ № 016391 от 27.12.2011 |
| 11 | Автодорога местного значения д. Песчаное ул. Полевая | 49225846 ОП МП014 | 1,154,3 | ПГС | 53-АБ № 016933 от 27.12.2011 |
| 12 | Автодорога местного значения д. Ильмень ул. Таймырская | 49225846 ОП МП004 | 0,614 | ПГС | 53-АБ № 016932 от 27.12.2011 |
| 13 | Автодорога местного значения д. Горные Морины | 49225846 ОП МП018 | 0,642 | ПГС | 53-АБ № 016936 от 27.12.2011 |
| 14 | Автодорога местного значения д. Песчаное ул. Цветочная | 49225846 ОП МП013 | 0,350 | ПГС | 53-АБ № 016935 от 27.12.2011 |
| 15 | Автодорога местного значения д. Песчаное ул. Дачная | 49225846 ОП МП012 | 0,499,7 | ПГС | 53-АБ № 016935 от 27.12.2011 |
| 16 | Автодорога местного значения д. Ильмень ул. Озерная | 49225846 ОП МП005 | 0,360 | Асфальт | 53-АБ № 016927 от 27.12.2011 |
| 17 | Автодорога местного значения д. Ильмень ул. Зеленая | 49225846 ОП МП003 | 0,458,4 | ПГС | 53-АБ № 016934 от 27.12.2011 |
| 18 | Автодорога местного значения д. Медвежья Голова ул.Парковая | 49225846 ОП МП026 | 0,354 | Грунт | 53-АБ № 186414 от 25.02.2013 |
| 19 | Автодорога местного значения д. Береговые Морины ул. Курортная | 49225846 ОП МП007 | 0,605 | Щебень | 53-АБ № 186414 от 25.02.2013 |
| 20 | Автодорога местного значения д. Береговые Морины ул. Приозерная | 49225846 ОП МП010 | 0,810,65 | Щебень | 53-АБ № 186415 от 25.02.2013 |
| 21 | Автодорога местного значения д. Ильмень | 49225846 ОП МП057 | 0,226 | Грунт | 53-АБ № 349689 от 10.07.2014 |
| 22 | Автодорога местного значения д. Козынево (Набережная) | 49225846 ОП МП027 | 0,931 | Грунт | 53-АБ № 349690 от 10.07.2014 |
| 23 | Автодорога местного значения д. Ондвор | 49225846 ОП МП056 | 0,724 | ПГС | 53-АБ № 349688 от 10.07.2014 |
| 24 | Автодорога местного значения д. Ильмень ул. Новосёлов | 49225846 ОП МП001 | 0,752 | Грунт | 53-53/010-53-311/001/2016-83/1 от 27.01.2016 |
| 25 | Автодорога местного значения д. Медвежья Голова ул. Весенняя | 49225846 ОП МП015 | 0,200 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-84/1 от 28.01.2016 |
| 26 | Автодорога местного значения д. Медвежья Голова ул. Южная | 49225846 ОП МП016 | 0,215 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-87/1 от 28.01.2016 |
| 27 | Автодорога местного значения д. Медвежья Голова ул. Вишневая | 49225846 ОП МП020 | 0,850 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-88/1 от 28.01.2016 |
| 28 | Автодорога местного значения д. Медвежья Голова ул. Медовая | 49225846 ОП МП021 | 0,837 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-107/1 от 28.01.2016 |
| 29 | Автодорога местного значения д. Козынево ул. Молодёжная | 49225846 ОП МП028 | 0,214 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-112/1 от 28.01.2016 |
| 30 | Автодорога местного значения д. Троица ул. Солнечная | 49225846 ОП МП029 | 0,414 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-113/1 от 27.01.2016 |
| 31 | Автодорога местного значения д. Троица ул. Юбилейная | 49225846 ОП МП030 | 0,248 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-89/1 от 28.01.2016 |
| 32 | Автодорога местного значения д. Троица ул. Луговая | 49225846 ОП МП031 | 0,458 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-91/1 от 28.01.2016 |
| 33 | Автодорога местного значения д. Троица ул. Отрадная | 49225846 ОП МП032 | 0,222 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-114/1 от 27.01.2016 |
| 34 | Автодорога местного значения д. Песчаное ул. Центральная | 49225846 ОП МП060 | 1,251 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-115/1 от 27.01.2016 |
| 35 | Автодорога местного значения д. Старое Ракомо ул. Сосновая | 49225846 ОП МП061 | 0,835 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-108/1 от 28.01.2016 |
| 36 | Автодорога местного значения д. Старое Ракомо ул. Лиловая | 49225846 ОП МП062 | 0,553 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-109/1 от 28.01.2016 |
| 37 | Автодорога местного значения д. Старое Ракомо ул. Кедровая | 49225846 ОП МП063 | 0,481 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-110/1 от 28.01.2016 |
| 38 | Автодорога местного значения д. Старое Ракомо ул.Янтарная | 49225846 ОП МП068 | 1,253 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-111/1 от 28.01.2016 |
| 39 | Автодорога местного значения д. Ращеп | 49225846 ОП МП069 | 0,852 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-119/1 от 27.01.2016 |
| 40 | Автодорога местного значения д. Новое Ракомо ул. Олимпийская | 49225846 ОП МП070 | 1,028 | Грунт | 53-АБ № 443765 от 01.04.2015 |
| 41 | Автодорога местного значения д. Новое Ракомо ул. Моринская | 49225846 ОП МП071 | 0,418 | Грунт | 53-АБ № 443760 от 01.04.2015 |
| 42 | Автодорога местного значения д. Новое Ракомо ул. Звёздная | 49225846 ОП МП072 | 0,271 | Грунт | 53-АБ № 443762 от 01.04.2015 |
| 43 | Автодорога местного значения д. Новое Ракомо ул. Заречная | 49225846 ОП МП073 | 0,887 | Грунт | 53-АБ № 442067 от 08.04.2015 |
| 44 | Автодорога местного значения д. Новое Ракомо ул. Везения | 49225846 ОП МП074 | 0,250 | Грунт | 53-АБ № 443764 от 01.04.2015 |
| 45 | Автодорога местного значения д. Новое Ракомо ул. Троицкая | 49225846 ОП МП075 | 0,330 | Грунт | 53-АБ № 443761 от 01.04.2015 |
| 46 | Автодорога местного значения д. Новое Ракомо ул. Радужная | 49225846 ОП МП076 | 0,330 | Грунт | 53-АБ № 443763 от 01.04.2015 |
| 47 | Автодорога местного значения д. Моисеевичи | 49225846 ОП МП011 | 0,315 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-92/1 от 28.01.2016 |
| 48 | Автодорога местного значения д. Неронов Бор ул. Ромашковая | 49225846 ОП МП035 | 0,561 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-120/1 от 27.01.2016 |
| 49 | Автодорога местного значения д. Песчаное Дорога №1 | 49225846 ОП МП042 | 0,688 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-121/1 от 27.01.2016 |
| 50 | Автодорога местного значения д. Песчаное ул. Спасская | 49225846 ОП МП043 | 0,859 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-123/1 от 27.01.2016 |
| 51 | Автодорога местного значения д. Песчаное ул. Преображенская | 49225846 ОП МП044 | 0,863 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-124/1 от 27.01.2016 |
| 52 | Автодорога местного значения д. Песчаное | 49225846 ОП МП045 | 0,614 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-125/1 от 27.01.2016 |
| 53 | Автодорога местного значения д. Юрьево ул.Монастырская | 49225846 ОП МП046 | 0,866 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-94/1 от 28.01.2016 |
| 54 | Автодорога местного значения д. Юрьево Дорога №2 | 49225846 ОП МП047 | 0,120 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-95/1 от 28.01.2016 |
| 55 | Автодорога местного значения д. Юрьево Дорога №3 | 49225846 ОП МП048 | 0,180 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-96/1 от 28.01.2016 |
| 56 | Автодорога местного значения д. Юрьево Дорога №4 | 49225846 ОП МП049 | 0,260 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-102/1 от 28.01.2016 |
| 57 | Автодорога местного значения д. Юрьево Дорога №5 | 49225846 ОП МП050 | 0,181 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-103/1 от 28.01.2016 |
| 58 | Автодорога местного значения д. Юрьево Дорога №6 | 49225846 ОП МП051 | 0,340 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-104/1 от 28.01.2016 |
| 59 | Автодорога местного значения д. Юрьево Дорога №7 | 49225846 ОП МП052 | 0,130 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-105/1 от 28.01.2016 |
| 60 | Автодорога местного значения д. Юрьево ул.Прудная | 49225846 ОП МП053 | 0,229 |  | 53-53/010-53/311/001/2016-116/1 от 27.01.2016 |
| 61 | Автодорога местного значения д. Юрьево Дорога №9 | 49225846 ОП МП054 | 0,092 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-106/1 от 28.01.2016 |
| 62 | Автодорога местного значения д. Юрьево ул.Словенская | 49225846 ОП МП017 | 0,147,6 | Асфальт | 53-АБ № 016930 от 27.12.2011 |
| 63 | Автодорога местного значения д.Троица Дорога №1 | 49225846 ОП МП033 | 0,760 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-126/1 от 27.01.2016 |
| 64 | Автодорога местного значения д.Троица Дорога №2 | 49225846 ОП МП034 | 1,597 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-127/1 от 27.01.2016 |
| 65 | Автодорога местного значения д.Троица Дорога №3 | 49225846 ОП МП055 | 0,334 | Грунт | 53-53/010-53/311/001/2016-128/1 от 27.01.2016 |
|  | Итого: |  | 39,3 км |  |  |

Объектов автомобильного транспорта (АЗС, СТО и т.д.), гаражных комплексов на территории Ракомского сельского поселения нет.

В населенные пункты организованы пригородные автобусные маршруты. Население обслуживается автотранспортом ООО «МПАТП-1». Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Автомобильным транспортом производится доставка грузов предприятиям торговли, общественного питания и населению, а также отправка продукции предприятий.

Речной и железнодорожный транспорт отсутствует.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков «недоремонта». Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности. Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.  Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию. Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий. Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2032 года. Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

- 1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Ракомском сельском поселении обеспеченность парковками (парковочными местами).

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Новгородской области и на основании СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 350 автомобилям на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 695 единиц.

Для обеспечения населения системами хранения индивидуального автотранспорта, его технического обслуживания предлагается дифференцировать территорию поселения по зонам. Под системой хранения автотранспорта понимается комбинация сооружений для хранения автотранспорта, включающая в себя как встроенно-пристроенные и отдельно стоящие гаражи, так и открытые парковки для временного хранения автотранспорта. Генеральным планом предлагается ввести регламенты организации мест хранения индивидуального автотранспорта, исходя из следующих принципов:

- В зоне индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства и зоне многоквартирной жилой застройки автомобили должны храниться на придомовых участках, либо во встроенно-пристроенных гаражах жилых домов. Должны быть предусмотрены стоянки у общественных зданий.

- В зонах многоквартирной жилой застройки хранение автомобилей на постоянной основе должно во встроенных и пристроенных гаражах-стоянках, на открытых парковках, исходя из расчета требуемого числа автомобилей. Допускается частичное размещение автомобилей на территории внутриквартальных проездов и существующих гаражных кооперативах. Проектная документация на строительство и реконструкцию зданий должна включать проект размещения автомобильных стоянок

- В общественно-деловых зонах хранение автомобилей осуществляется на участках, отведенных для объектов общественно-деловой застройки, и на специально отведенных участках для размещения стоянок. Выбор типа сооружения для размещения стоянки – открытого типа, многоэтажная стоянка, подземная стоянка - определяется на стадии разработки проекта планировки территории общественно-деловой зоны и уточняется при разработке проекта строительства, исходя из расчетной потребности в стоянках для каждой общественно-деловой зоны.

- В рекреационных зонах временное хранение автомобилей должно осуществляться в пределах участков объектов массового отдыха, культуры и спорта, без использования территорий общего пользования. Необходимо предусмотреть открытые стоянки для туристических автобусов с разворотными площадками.

- В промышленных зонах временное хранение автомобилей должно осуществляться в пределах участков предприятий и других объектов, без использования территорий общего пользования.

1.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Выборочный анализ загрузки парка транспортных средств показал, что по ряду транспортных средств не выполняется норматив по организации числа перевезенных пассажиров, также незначителен процент загрузки транспортных средств (70-80%), вместе с тем, учитывая перспективы развития Ракомского сельского поселения до 2028 года, разработчики программы предлагают предусмотреть оптимизацию действующих маршрутов с учетом охвата отдаленных районов поселения, мест планируемой точечной застройки, перспективных точек концентрации пассажиропотоков.

- 1.6. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени для ежедневно приезжающих (90% трудящихся) на работу в город-центр (при численности населения 100 тыс. жителей и менее) из других поселений не должны превышать зону доступности (1 час), что применительно к Ракомскому сельскому поселению, данные мероприятия выполняются. Для движения пешеходов в поселении предусмотрены тротуары с капитальным покрытием.

Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. Отсутствуют выделенные велосипедные дорожки. Места для хранения велосипедов отсутствуют.

По итогам анализа проектом предлагается:

для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров;

обустройство пешеходных переходов.

1.7. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках в Ракомском сельском поселении.

Организация, занимающаяся содержанием улично-дорожной сети в населенных пунктах Ракомского сельского поселения – ООО «ДортехАвто», ООО «Спец-Неруд», ООО ДСК «Регион 53», ИП Родионов С.В.

Организация, занимающая содержанием автомобильных дорог межмуниципального значения на территории Ракомского сельского поселения – ООО «Новгородский Доркомсервис».

Специальная техника для обслуживания дорог у предприятий имеется в достаточном количестве, техника находится в хорошем техническом состоянии.

Спец. техника, применяемая в обслуживании дорог: грейдер, трактор МТЗ со щеткой.

Необходимо отметить, что имеется значительный объем износа техники, предлагаемые мероприятия по улучшению ситуации в области работы коммунальных и дорожных служб:

1) закупка новой модернизированной техники за счет внебюджетных источников;

2) внедрение сервисов ИТС за контролем работы техники.

- 1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

За 2016 год на территории Ракомского сельского поселения зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых люди не погибли и не пострадали. По проведенному анализу аварийности за 2016 год на территории Ракомского сельского поселения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий не выявлено.

Для профилактики ДТП назначены первоочередные и плановые мероприятия:

Первоочередные мероприятия:

Усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС.

Плановые мероприятия:

нанесение в летний период времени горизонтальной разметки, с применением современных лакокрасочных и световозвращающих материалов;

улучшение освещенности дорог.

В настоящее время на территории улично-дорожной сети Ракомского сельского поселения установлено 177 дорожных знаков.

1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Ракомского сельского поселения отсутствуют.

Одним из самых активных источников негативного воздействия на окружающую среду являются дороги регионального и местного значения, которые проходят через территорию поселения.

Состояние воздушного бассейна.

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания человека, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Новгородской области являются автомобильный транспорт и предприятия.

Ввиду того, что автотранспорт является одним из основных источников загрязнения воздушного бассейна, необходимы мероприятия по оптимизации движения автотранспорта.

Снижение токсичных выбросов автомобилей, сокращение расхода топлива, снижение уровня шумового загрязнения достигается рациональной организацией дорожного движения. Основными факторами, за счет которых достигается снижение токсичных выбросов, являются:

- увеличение скорости движения;

- уменьшение времени стояния на перекрестках;

- повышение стабильности скоростного режима;

- снижение нерациональных перепробегов транспорта;

- повышение качества используемого бензина;

- использование альтернативных видов топлива (например, перевод муниципального транспорта на неэтилированный бензин и газ);

- обеспечение качественного обслуживания и контроля транспортных средств (создание на предприятиях, имеющих транспортных средств 10 и более автомашин, пунктов диагностики и регулировки двигателей автомобилей);

- оптимизация распределения транспортных потоков на дорогах поселения.

Планировочные решения генерального плана обуславливают необходимость развития всех видов транспорта, внешних автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, которые в свою очередь являются источниками антропогенного воздействия на окружающую среду. Общей целью предлагаемых мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры является устойчивое развитие поселения, снижение негативного воздействия транспорта на среду жизнедеятельности до уровней, предусмотренных национальными и международными стандартами.

Водные объекты

Загрязнение поверхностных вод происходит за счет сброса хозяйственно-бытовых стоков и смыва поверхностных стоков с территорий города и производственных площадок.

В пределах водоохранной зоны запрещаются:

- проведение авиационно-химических работ;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков.

- 1.10. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Ракомского сельского поселения.

При анализе оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции Распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 №1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;

- Генеральный план Ракомского сельского поселения, утвержденный Советом Депутатов Ракомского сельского поселения от 30.12.2014 №41;

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной программе возможно внесение изменений в части планировочных решений в новых микрорайонах.

- 1.11. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств, предусмотренных в муниципальной программе Ракомского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Ракомского сельского поселения на 2015-2019 годы», утверждённой постановлением Администрации Ракомского сельского поселения от 29.12.2014 №316.

Объемы финансирования в муниципальной программе Ракомского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Ракомского сельского поселения на 2015-2019 годы» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 - 2028 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.

- 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Ракомского сельского поселения.

- 2.1. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом, внутри населённых пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение.

- 2.2. Прогноз развития дорожной сети Ракомского сельского поселения.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и содержания автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

- 2.3. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Ракомского сельского поселения

| № | Показатели | 2018год (прогноз) | 2019год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 3385 | 4790 | 6190 | 7590 | 9000 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 1182 | 1677 | 2167 | 2657 | 3150 |

- 2.4. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

- 2.5. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

- 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

В ходе разработке Программы с учетом результатов моделирования функционирования транспортной инфраструктуры, оценки вариантов изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры были выделены три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

а) Вариант №1 «Оптимистичный»:

основной сценарий: развитие происходит в полном соответствии с положениями Генерального плана Ракомского сельского поселения и требованиями технических регламентов с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры. Финансирование осуществляется из бюджета поселения в размере 100 % необходимого для исполнения полномочий в дорожно-транспортной сфере.

б) Вариант №2 «Реалистичный»:

основной сценарий: развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков дорог. Финансирование осуществляется в минимальном размере по основным направлениям развития транспортной инфраструктуры.

в) Вариант №3 «Пессимистичный»:

основной сценарий: обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ. Финансирование мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры фактически не осуществляется.

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена

| Наименование показателя | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 30 | 62 |
| Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в Ракомском сельском поселении (процентов от числа опрошенных) | % | 100 | 80 | 30 |
| Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в Ракомском сельском поселении (процентов от числа опрошенных) | % | 100 | 72 | 50 |
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения | шт. | 1 | 2 | 4 |
| Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 100 | 50 | 0 |

В рамках реализации данной Программы принят третий вариант развития транспортной инфраструктуры как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

- 4. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется Администрацией Ракомского сельского поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории сельского поселения необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения, в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 1 | д.Медвежья Голова ул. Первомайская, ул. Победы, ул. Энергетиков, ул. Малиновая, ул. Фестивальная | Изготовление технической документации | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 2 | д.Медвежья Голова ул. Первомайская, ул. Победы, ул. Энергетиков, ул. Малиновая, ул. Фестивальная | Изготовление проектно-сметной документации | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 3 | д.Медвежья Голова ул. Первомайская, ул. Победы, ул. Энергетиков, ул. Малиновая, ул. Фестивальная | Строительство дорог в части продолжения улиц | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 4 | д.Медвежья Голова ул. Медовая, ул. Вишневая, ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Парковая | Ремонт автодорог (частичный или в части) | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 5 | вновь образованные земельные участки под дороги и дороги | Изготовление технической, проектно-сметной документации | 2019 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 6 | д. Новое Ракомо, ул. Радужная, ул. Везения, ул. Троицкая, ул. Заречная, ул. Моринская, ул. Звёздная | Ремонт автодорог (частичный или в части) | 2019 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 7 | вновь образованные земельные участки под дороги и дороги | Изготовление технической, проектно-сметной документации | 2020 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 8 | д. Песчаное ул. Полевая, ул. Дачная, ул. Цветочная, ул. Береговая, ул. Спасская, ул. Ильменская, ул. Преображенская, ул. Спасателей | Ремонт автодорог (частичный или в части) | 2020 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 9 | вновь образованные земельные участки под дороги и дороги | Изготовление технической, проектно-сметной документации | 2021 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 10 | д. Старое Ракомо ул. Сосновая, ул. Лиловая, ул. Кедровая, ул. Янтарная, ул. Цветочная | Ремонт автодорог (частичный или в части) | 2021 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 11 | вновь образованные земельные участки под дороги и дороги | Изготовление технической, проектно-сметной документации | 2022 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 12 | д. Милославское ул. Успенская, ул. Уездная, ул. Счастливая; д. Моисеевичи ул. Веряжская, ул. Ильинская, ул. Сирененвая, ул. Пригородная, ул. Пригородная, ул. Ясная | Ремонт автодорог (частичный или в части) | 2022 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 13 | вновь образованные земельные участки под дороги и дороги | Изготовление технической, проектно-сметной документации | 2023 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 14 | д. Троица ул. Согласия, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Юбилейная, ул. Отрадная; д. Здринога ул. Березовая, ул. Славянская, ул. Осенняя | Ремонт автодорог (частичный или в части) | 2023 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 15 | вновь образованные земельные участки под дороги и дороги | Изготовление технической, проектно-сметной документации | 2024 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 16 | д. Юрьево ул. Прудная, ул. Монастырская; д. Неронов Бор ул. Родниковая, ул. Ромашковая; д. Желкун ул. Заповедная | Ремонт автодорог (частичный или в части) | 2024 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 17 | вновь образованные земельные участки под дороги и дороги | Изготовление технической, проектно-сметной документации | 2025 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 18 | д. Ондвор ул. Рябиновая; д. Ильмень ул. Таймырская, ул. Новосёлов | Ремонт автодорог (частичный или в части) | 2025 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 19 | вновь образованные земельные участки под дороги и дороги | Изготовление технической, проектно-сметной документации | 2026 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 20 | д. Желкун ул. Заповедная | Ремонт автодорог (частичный или в части) | 2026 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 21 | вновь образованные земельные участки под дороги и дороги | Изготовление технической, проектно-сметной документации | 2027 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 22 | д. Береговые Морины ул. Николаевская, ул. Приозёрная | Ремонт автодорог (частичный или в части) | 2027 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 23 | вновь образованные земельные участки под дороги и дороги | Изготовление технической, проектно-сметной документации | 2028 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 24 | д. Горные Морины ул. Земляничная, ул. Садовая | Ремонт автодорог (частичный или в части) | 2028 | Областной бюджет и местный бюджет |

Примечание: Точный перечень мероприятий Программы на период 2018-2028 г. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

- 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств, предусмотренных в муниципальной программе Ракомского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Ракомского сельского поселения на 2015-2019 годы», утверждённой постановлением Администрации Ракомского сельского поселения от 29.12.2014 №316.

Объемы финансирования в муниципальной программе Ракомского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Ракомского сельского поселения на 2015-2019 годы» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 - 2028 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.

- 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

- 6.1. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий.

Оценка социально-экономической эффективности Программы необходима для обозначения соотношения социальных результатов/эффектов и стоимости затраченных ресурсов.

В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют единые методологические подходы к оценке социально-экономической эффективности государственных и муниципальных программ.

Под социально-экономической эффективностью социально-значимых программ понимается соотношение стоимости социальных результатов/эффектов, в том числе допускающих возможность измерения в стоимостных показателях, и стоимости затрат на осуществление данных инициатив.

С учетом принятия в Программе показателей социально-экономических результатов/эффектов Программы которые невозможно измерить в стоимостных показателях эффективность реализации Программы определяется через степень достижения запланированных результатов.

Учёт социально-экономического эффекта, полученного в результате выполнения Программы, необходим для измерения реальной эффективности оказанных услуг — как социальной, так и социально-экономической.

В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» понимается как степень достижения запланированных результатов Программы, т.е. как «эффективность деятельности по реализации программы».

Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

где:

E — показатель социально-экономической эффективности реализации Программы;

Dпл — оценка достижения запланированных значений показателей;

Pбс — оценка полноты использования выделенных на реализацию Программы средств.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуществляется ежегодно путем формирования отчета о достижении показателей эффективности.

Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации Программы равно 1.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, Заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, путем внесения изменений в Программу.

- 6.1. Оценка соответствия нормативам градостроительного проектирования.

Предлагаемый к реализации вариант развития транспортной инфраструктуры подлежит учету при разработке и утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения в части минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры населения поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

- 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

Администрация Новгородского муниципального района осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.

Программа разрабатывается сроком до 2028 года и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

______________________