Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017  № 490

# Великий Новгород

Об утверждении программы

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Трубичинского

сельского поселения на 2018-2028 годы»

- В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004           №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Трубичинского сельского поселения на 2018-2028 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района.

Глава

муниципального района   	   А.Г. Швецов

фг № 490-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района  от 11.10.2017 № 490

Программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Трубичинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области

на 2018-2028 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения на 2018-2028 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Правовая основа: | - Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Федеральный Закон от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Генеральный план Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области на период до 2035 года |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение: | Администрация Новгородского муниципального района. Юридический адрес: 173014, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 78 |
| Разработчик Программы: | Администрация Новгородского муниципального района |
| Цель Программы: | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи Программы: | - Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории Трубичинского сельского поселения; - организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения - организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Трубичинского сельского поселения; - организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма |
| Целевые показатели Программы: | - Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в Трубичинском сельском поселении, %; - удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в Трубичинском сельском поселении, %; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения, %; - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте, %; - количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
| Сроки реализации Программы: | 2018- 2028 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры: | Укрупненное описание запланированных мероприятий программы: - мероприятия по ремонту (капитальному ремонту), по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения; - комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения; - мероприятия по развитию сети дорог поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов; - мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения |
| Объемы и источники финансирования программы: | Финансирование программы осуществляется за счёт средств, предусмотренных в муниципальной программе Трубичинского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Трубичинского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», утверждённой постановлением Администрации Трубичинского сельского поселения от 31.10.2016 №179/1. Объемы финансирования в муниципальной программе Трубичинского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Трубичинского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 - 2028 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

- ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- 1.1 Положение муниципального образования Трубичинского сельского поселения Новгородского района в структуре пространственной организации Новгородской области.

Трубичинское сельское поселение граничит с юга и располагается в непосредственной близости к территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Трубичинское сельское поселение установлена Областным законом от 17 января 2005 г. № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 495-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 02.11.2009 № 626-ОЗ, от 01.12.2009 № 641-ОЗ, от 30.03.2010 № 721-ОЗ, от 01.04.2014 № 533-ОЗ).

Граница муниципального образования Трубичинского сельского поселения проходит:

на севере - по административно-территориальной границе Чудовского района до реки Волхов;

на востоке - по руслу реки Волхов, далее по границе Великого Новгорода до границы садово-огородного товарищества «Стрелка»;

на юге - от границы садово-огородного товарищества «Стрелка» по границе Великого Новгорода до пересечения с автодорогой Москва - Санкт-Петербург;

на западе - от автодороги Москва - Санкт-Петербург по границе Великого Новгорода, далее вдоль полосы отвода железной дороги Окуловка - Неболчи Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги», по мелиоративной канаве, по границе кварталов 188, 177, 170 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, кварталов 184, 178, 171, 165, 159, 244, 146, 141, 135, 130, 121, 94, 63, 49, 36, 22, 7 Мясноборского участкового лесничества Новгородского лесничества до административно-территориальной границы Чудовского района.

Трубичинское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района Новгородской области.

В настоящее время Трубичинское сельское поселения граничит со следующими муниципальными образованиями:

- с севера – с Чудовским муниципальным районом;

- с востока – с Савинским сельским поселением и с г.Великий Новгород (мкр.Кречевицы);

- с юга - с г.Великий Новгород;

- с запада – с Ермолинским и Тёсово-Нетыльским сельскими поселениями.

- В состав территории муниципального образования Трубичинское сельское поселение входят следующие населенные пункты - деревня Вешки, деревня Витка, деревня Захарьино, деревня Котовицы, деревня Мясной Бор, деревня Некохово, деревня Плотишно, деревня Подберезье, деревня Стрелка, деревня Теремец, деревня Трубичино, деревня Тютицы, деревня Чечулино, деревня Ямно, железнодорожная станция Подберезье.

Сельское поселение расположено в непосредственной близости от областного центра - города Великий Новгород.  Административной границей между Северным микрорайоном города и Трубичинским сельским поселением служит небольшая река Стипенка. Вдоль всей западной части сельского поселения проходит железная дорога Чудово — ст. Новгород на Волхове.  Территория за железной дорогой входит в городской округ «Великий Новгород» — это территория крупнейшего предприятия области — компании «Акрон». После включения посёлков Кречевицы и Волховский в черту города Великий Новгород в 2004 году, деревня Cтрелка оказалась расположенной между двумя новыми микрорайонами города, причём узкая полоса территории между южной границей деревни и берегом реки Волхов, территориально относится к городскому округу «Великий Новгород».

Деревни Трубичино, Витка, Чечулино, Подберезье, Тютицы и Мясной Бор   расположены с юга на север вдоль автомобильной дороги из Великого Новгорода в Санкт-Петербург, являющейся продолжением самой большой улицы города — Большой Санкт-Петербургской. По территории деревни Трубичино проходят городские автобусные маршруты в удалённые микрорайоны города: Волховский и Кречевицы, также, в том числе и по территории деревни Витка, проходят пригородные автобусные маршруты, следующие в Чечулино, Подберезье и далее.

Площадь МО Трубичинского сельского поселения — 37 660 га.

1.2. Социально-экономическая характеристика Трубичинского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, является главной целью развития Трубичинского сельского поселения. Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в Поселении, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности. На начало 2017 года общая численность зарегистрированного по месту жительства населения Трубичинского сельского поселения составляет 10440 человек, по сравнению с 2015 годом население выросло на 213 человек. За 2016 год родилось 47 детей, умерло 24 человека. По возрастному составу население выглядит следующим образом: трудоспособное население с 16 лет - 4489 человека, пенсионеры - 2297 человек, дети от 0 до 14 лет - 1879 человек. Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения в трудоспособном возрасте и достаточно низкой долей лиц старше трудоспособного возраста. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Трубичинского сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий увеличения численности населения. Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

В Трубичинском сельском поселении водный и воздушный транспорт отсутствует. Оценка транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения, в ближайшие 10 лет останется на прежнем уровне, фактически без изменений.

Применение программного метода поэтапного решения проблемы развития улично-дорожной сети поселения обеспечит повышение качества услуг, предоставляемых пользователям улично-дорожной сети за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния, уровня обустройства и роста пропускной способности автомобильных дорог, а также создания развитой, современной и инвестиционно-привлекательной инфраструктуры поселения.

В связи с возможным увеличением автомобилизации в поселении возникают риски снижения показателей безопасности дорожного движения, которые необходимо нивелировать за счет разработки комплексных мероприятий по организации дорожного движения, в том числе мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

Реализация программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта.

Общая протяженность уличной сети по территории Трубичинского сельского поселения составляет: 97,0 км, в том числе по территории бывшего Чечулинского СП – 16,4 км, Подберезского СП – 75,4 км и Трубичинского – 5,2 км. Протяженность улиц с твердым покрытием – 75,75 км.

Основные автотранспортные направления на территории Трубичинского сельского поселения:

Федеральные автомобильные дороги:

- М-10 «Россия» II категории 38,00 км;

- северный подъезд к г. В. Новгород II категории 14,900 км.

Региональные автомобильные дороги:

- ж/д. ст.Подберезье – Село-Гора – Рогавка протяженностью 6,00 км  по территории поселения IV категории;

- подъезд к  ж/д. ст. Подберезье протяженностью 1,2 км IV категории.

Межрегиональные автомобильные дороги:

- автодорога по д. Стрелка протяженностью 2,7 км V категории;

- Трубичино – ж/д.ст. Трубичино протяженностью 1,04 км V категории;

- Захарьино – Ямно протяженностью 3,1 км V категории;

- Мясной Бор – Захарьино протяженностью 8,0 км IV категории;

- Некохово – Вешки протяженностью 4,0 км V категории;

- Подберезье – Теремец протяженностью 3,0 км V категории;

- подъезд к  ж/д. ст. Мясной Бор протяженностью 0,3 км IV категории;

- подъезд к  ж/д.ст.Подберезье   протяженностью 1,8 км IV категории;

- автодорога по д.Захарьино протяженностью 1,8 км V категории;

- Драгунское шоссе протяженностью 19,065 км IV категории.

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в Трубичинском сельском поселении.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги, п.м. | Класс и категория автомобильной дороги | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Чечулино, ДРП - частный сектор (заезд ДРП) | 49225858 ОП МП 013 | 320,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 2 | д. Чечулино, многоэтажные дома (ул. Воцкая) | 49225858 ОП МП 014 | 3491,30 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 3 | д. Чечулино, ул. Весенняя | 49225858 ОП МП 015 | 1015,40 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 4 | д. Чечулино, частный сектор (ул. Центральная) | 49225858 ОП МП 016 | 4014,85 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 5 | д. Чечулино, на комбинат (ул. Царева) | 49225858 ОП МП 017 | 1382,20 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 6 | д. Чечулино, частный сектор – кладбище | 49225858 ОП МП 018 | 132,80 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 7 | д. Чечулино, остановка частный сектор | 49225858 ОП МП 019 | 201,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 8 | д. Чечулино, ДРП-12 (ул. Дорожная) | 49225858 ОП МП 020 | 484,60 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 9 | д.Чечулино, частный сектор огороды | 49225858 ОП МП 021 | 150,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 10 | д. Чечулино, пер Северный | 49225858 ОПМП 076 | 401,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 11 | д. Чечулино, пер Луговой | 49225858 ОПМП 077 | 409,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 12 | д. Чечулино, ул. Новая | 49225858 ОПМП 078 | 995,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 13 | д. Подберезье улица Школьная от дома №2в до дома № 18 | 49 225 858 ОП МП 022 | 600,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 14 | д. Подберезье улица Школа-интернат от дома № 1 до дома №7 | 49 225 858 ОП МП 023 | 800,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 15 | д. Подберезье, от дома № 1 до дома № 4 по улице Связистов | 49 225 858 ОП МП 024 | 426,50 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 16 | д. Подберезье, по улице Набережной от дома № 110 по улице Центральной до дома № 7 по улице Волховской | 49 225 858 ОП МП 025 | 850,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 17 | д. Подберезье, по ул. Полевая | 49 225 858 ОП МП 026 | 562,50 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 18 | д. Подберезье, ул. Речная | 49 225 858 ОП МП 027 | 458,80 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 19 | д. Подберезье, ул. Садовая | 49 225 858 ОП МП 028 | 931,80 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 20 | д. Подберезье, ул. Новая | 49 225 858 ОП МП 029 | 643,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 21 | д. Подберезье, ул. Рабочая | 49 225 858 ОП МП 030 | 367,90 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 22 | д. Подберезье, ул. Новгородская от дома №3а до дома №11 | 49 225 858 ОП МП 031 | 499,60 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 23 | д. Подберезье, ул. Центральная | 49 225 858 ОП МП 032 | 120,60 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 24 | д. Подберезье, от дома № 1 до дома № 11 (от трассы «Россия» до улицы Центральной) | 49 225 858 ОП МП 033 | 400,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 25 | д. Подберезье, по улице Центральной от дома № 1 до дома № 50 (до поворота на ЗАО «Гвардеец») | 49 225 858 ОП МП 034 | 1400,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 26 | д. Подберезье, от дома № 9 по улице Волховской до СОТ «Элеватор» | 49 225 858 ОП МП 035 | 1900,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 27 | д. Подберезье улица Школа-интернат от дома № 6 до трассы «Россия» | 49 225 858 ОП МП 036 | 300,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 28 | д. Подберезье, от дома № 39 по улице Центральной до дома № 8 по улице Школьной | 49 225 858 ОП МП 037 | 150,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 29 | д. Подберезье, от дома № 13 по улице Центральной до ТУ-2 | 49 225 858 ОП МП 038 | 158,50 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 30 | д. Подберезье, от дома № 64 по ул. Центральной до базы «Долина» | 49 225 858 ОП МП 039 | 112,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 31 | д. Захарьино, от дома № 35 по ул. Рахманинова до Мельного Ручья | 49 225 858 ОП МП 041 | 584,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 32 | д. Захарьино, от дома № 1 до дома № 15 по ул. Садовой | 49 225 858 ОП МП 042 | 238,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 33 | д. Захарьино, от дома № 8 по ул. Центральной до здания детского сада | 49 225 858 ОП МП 043 | 192,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 34 | д. Захарьино, объездная | 49 225 858 ОП МП 044 | 658,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 35 | д. Захарьино, от дома № 10 до дома №14 по ул.Рахманинова | 49 225 858 ОП МП 045 | 416,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 36 | д. Захарьино, от дома № 42 до дома 44а по ул.Волховской | 49 225 858 ОП МП 046 | 106,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 37 | д. Захарьино, от № 8 по ул. Волховской до дома № 9 по ул.Садовой | 49 225 583 ОП МП 047 | 256,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 38 | д. Захарьино, от дома № 34 по ул. Новгородской до дома № 11 по ул.Набережной | 49 225 858 ОП МП 048 | 324,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 39 | д. Ямно, от дома № 1 до дома № 23 по ул.Дачной | 49 225 858 ОП МП 049 | 387,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 40 | д. Плотишно, ул.Кленовая | 49 225 858 ОП МП 050 | 379,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 41 | д. Плотишно, по ул.Рябиновая | 49 225 858 ОП МП 051 | 366,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 42 | д. Плотишно, по ул.Луговая | 49 225 858 ОП МП 052 | 452,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 43 | д. Тютицы, от дома № 1 до дома № 55 | 49 225 858 ОП МП 053 | 1018,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 44 | д. Тютицы, от дома № 2 до дома № 42 | 49 225 858 ОП МП 054 | 1153,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 45 | д. Тютицы, от трассы «Россия» до СОТ «Лесная поляна» (между домами № 16 и № 18) | 49 225 858 ОП МП 056 | 735,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 46 | д. Некохово, от дома № 1 до дома № 20 | 49 225 858 ОП МП 057 | 502,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 47 | д. Мясной Бор, от дома № 12 до дома № 18а по ул. Центральной | 49 225 885 ОП МП 059 | 204,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 48 | д. Мясной Бор от кафе «Причал» до дома № 30 по ул. Центральной | 49 225 858 ОП МП 060 | 330,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 49 | д. Мясной Бор, от дома № 3 до дома №33 по ул. Центральной | 49 225 858 ОП МП 061 | 978,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 50 | д. Подберезье, ул.Солнечная | 49225858 ОПМП 090 | 373,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 51 | д. Подберезье, ул.Весенняя | 49225858 ОПМП 091 | 858,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 52 | д. Теремец, ул.Луговая | 49225858 ОПМП 092 | 516,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 53 | д. Теремец, ул.Садовая | 49225858 ОПМП 093 | 192,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 54 | д. Теремец, ул.Лесная | 49225858 ОПМП 094 | 184,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 55 | д. Теремец, ул.Дружбы | 49225858 ОПМП 095 | 130,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 56 | д. Теремец, ул.Родниковая | 49225858 ОПМП 096 | 110,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 57 | д. Теремец, ул.Зеленая | 49225858 ОПМП 097 | 165,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 58 | д. Теремец, ул.Набережная | 49225858 ОПМП 098 | 145,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 59 | д. Теремец, ул.Сосновая | 49225858 ОПМП 099 | 824,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 60 | д.Трубичино, от дороги на п. Волховский до поста ГАИ (между 5-ти этажными домами) | 49225858 ОПМП 063 | 1089,70 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 61 | д.Трубичино, ул.Восточная от дороги на мкр. Кречевицы до дома № 1 | 49225858 ОПМП 064 | 1211,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 62 | д.Трубичино ул.Устье от трассы В.Новгород – Санкт-Петербург до дома № 87 | 49225858 ОПМП 065 | 3310,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 63 | д.Трубичино почта, клуб, детский сад | 49225858 ОПМП 066 | 123,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 64 | д.Трубичино на гаражный комплекс №1 | 49225858 ОПМП 067 | 167,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 65 | д.Трубичино, на гаражный комплекс №2 | 49225858 ОПМП 068 | 33,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 66 | д.Трубичино, 64 км | 49225858 ОПМП 069 | 101,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 67 | д. Стрелка | 49225858 ОПМП 070 | 2861,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 68 | д. Трубичино, Питьба - 4 | 49225858 ОПМП 071 | 2568,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 69 | д. Стрелка, ул.Хвойная | 49225858 ОПМП 072 | 935,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 70 | д.Трубичино, Устье 2 | 49225858 ОПМП 073 | 150,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 71 | д. Трубичино, Восточная - 2 | 49225858 ОПМП 074 | 496,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 72 | д. Стрелка, ул.Полевая | 49225858 ОПМП 080 | 958,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 73 | д. Стрелка, ул.Сосновая | 49225858 ОПМП 081 | 688,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 74 | д. Стрелка, ул.Березовая | 49225858 ОПМП 082 | 883,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 75 | д. Стрелка, ул.Садовая | 49225858 ОПМП 084 | 392,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 76 | д. Стрелка, ул.Левобережная | 49225858 ОПМП 085 | 2696,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 77 | д. Стрелка, ул.Береговая | 49225858 ОПМП 086 | 2798,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 78 | д. Стрелка, ул.Покровская | 49225858 ОПМП 079 | 479,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 79 | д. Стрелка, ул.Мичуринская | 49225858 ОПМП 087 | 180,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 80 | д. Стрелка, ул.Горная | 49225858 ОПМП 088 | 213,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
| 81 | д. Стрелка, ул.Любимая | 49225858 ОПМП 089 | 250,00 | V | Администрация Трубичинского сельского поселения |
|  | Итого: |  | 59,04 км |  |  |

Объекты автомобильного транспорта (АЗС, СТО и т.д.) находятся вдоль автомобильной дороги М-10 «Россия» (на территории бывшего Подберезского сельского поселения):

| № п/п | Наименование | Район, адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автозаправочная станция ООО «Новгороднефтепродукт» Новгородская база | д. Подберезье |
| 2. | Автозаправочная станция ООО «Титан -СН» | 538 км автодороги М-10 «Россия» |
| 3. | Автозаправочная станция ООО «Киришавтосервис» | д. Мясной Бор 546 км автодороги М-10 «Россия» |
| 4. | Газораспределительная станция «Лентрансгаз» Новгородское ЛПУ | д. Подберезье, ул. Школьная |
| 5. | Газонаполнительная станция филиал ОАО «Новгородоблгаз», заправка | д. Тютицы |

На территории поселения имеется 9 гаражных комплексов:

| № п/п | Наименование устройств | Район, адрес | Краткая характеристика/вместимость, мощность кол-во | Площадь комплекса, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Гаражный компекс | д.Подберезье | 113 мест/боксовые | 3,8 |
| 2. | Гаражный компекс | д.Подберезье | 58 мест/боксовые | 1,5 |
| 3. | Гаражный компекс | д.Подберезье | 52 места/боксовые | 1,2 |
| 4. | Гаражный компекс | д.Трубичино | 210 мест/боксовые | 1,2 |
| 5. | Гаражный компекс | д.Трубичино | 105 мест/боксовые | 0,46 |
| 6. | Гаражный компекс | д.Трубичино | 11 мест/железобетонные коробки | 0,0234 |
| 7. | Гаражный компекс «Новый» | д.Чечулино | 97 мест/боксовые |  |
| 8. | Гаражный компекс «Старый» | д.Чечулино | 109мест/боксовые |  |
| 9. | Гаражный компекс «ДРП-12» | д.Чечулино | 14 мест/боксовые |  |

Основные маршруты пригородного сообщения города В. Новгород с населенными пунктами Трубичинского поселения и другими населенными пунктами Новгородского района представлены в таблице:

| № маршрута | Маршрут |
| --- | --- |
| 101 | В. Новгород (вокзал) – Кречевицы |
| 105 | В. Новгород (вокзал) – Трубичино – Витка – Чечулино – Подберезье |
| 118 | В. Новгород (вокзал) – Трубичино – Витка – Чечулино – Подберезье – Тютицы – Мясной Бор - Захарьино |
| 128 | В. Новгород (вокзал) – Трубичино – Витка – Чечулино – Подберезье |
| 149А | В. Новгород (вокзал) – Волотово – Савино – Слутка – Пахотная Горка – Котовицы – Волынь |

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Железнодорожный транспорт

По территории Новгородского муниципального района проходят участки следующих железных дорог общего пользования.

| Железнодорожная линия | Протяженность (км) | Количество путей | Электрификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Великий Новгород – Чудово | 90 | 1 | Э |
| Великий Новгород - Луга | 60 | 1 | Н |
| Батецкая – Дно | 75 | 1 | Н |

Э – электрифицированные пути,

Н – неэлектрифицированные пути,

Железные дороги Новгородской области находятся в ведении Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», одной из крупнейших железных дорог в России, которая объединяет Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Мурманскую, Ленинградскую области и город Санкт-Петербург.

На железной дороге Новгород-Чудово, проходящей по территории Трубичинского сельского поселения, оборудованы разъезд на 64-ом километре, станции Подберезье и Мясной Бор.

Протяженность железной дороги по территории Трубичинского сельского поселения составляет 32,35 км.

Речной транспорт отсутствует.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков «недоремонта».

Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение количества транспорта на дорогах в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Основными направлениями в дорожной деятельности на территории сельского поселения в 2016 году стали:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- совершенствование системы организации дорожного движения;

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2032 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

- 1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Трубичинском сельском поселении обеспеченность парковками (парковочными местами).

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Новгородской области и на основании СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 350 автомобилям на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 37240 единиц.

1.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Выборочный анализ загрузки парка транспортных средств показал, что по ряду транспортных средств не выполняется норматив по организации числа перевезенных пассажиров, также незначителен процент загрузки транспортных средств (70-80%), вместе с тем, учитывая перспективы развития Трубичинского сельского поселения до 2028 года, разработчики программы предлагают предусмотреть оптимизацию действующих маршрутов с учетом охвата отдаленных районов поселения, мест планируемой точечной застройки, перспективных точек концентрации пассажиропотоков.

1.6. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени для ежедневно приезжающих (90% трудящихся) на работу в город-центр (при численности населения 100 тыс. жителей и менее) из других поселений не должны превышать зону доступности (1 час), что применительно к Трубичинскому сельскому поселению, данные мероприятия выполняются. Для движения пешеходов в поселении предусмотрены тротуары с капитальным покрытием.

Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. Отсутствуют выделенные велосипедные дорожки. Места для хранения велосипедов отсутствуют.

По итогам анализа проектом предлагается:

для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров;

обустройство пешеходных переходов.

1.7. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках в Трубичинском сельском поселении.

Организация, занимающаяся содержанием улично-дорожной сети в населенных пунктах Трубичинского сельского поселения – ИП Чесноков, ИП Воронин.

Организация, занимающаяся содержанием автомобильных дорог федерального значения на территории Трубичинского сельского поселения – АО «МТТС».

Организация, занимающаяся содержанием автомобильных дорог межмуниципального значения на территории Трубичинского сельского поселения – ООО «Новгородский Доркомсервис».

Специальная техника для обслуживания дорог у предприятий имеется в достаточном количестве, техника находится в хорошем техническом состоянии.

Спец. техника, применяемая в обслуживании дорог: грейдер, трактор МТЗ со щеткой.

Необходимо отметить, что имеется значительный объем износа техники, предлагаемые мероприятия по улучшению ситуации в области работы коммунальных и дорожных служб:

1) закупка новой модернизированной техники за счет внебюджетных источников;

2) внедрение сервисов ИТС за контролем работой техники.

- 1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

За 2016 год на территории Трубичинского сельского поселения зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых не погибли люди, но пострадало 5 человек. По проведенному анализу аварийности за 2016 год на территории Трубичинского сельского поселения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий не выявлено.

Для профилактики ДТП назначены первоочередные и плановые мероприятия:

Первоочередные мероприятия:

Усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС.

Плановые мероприятия:

нанесение в летний период времени горизонтальной разметки, с применением современных лакокрасочных и световозвращающих материалов;

улучшение освещенности дорог.

В настоящее время на территории улично-дорожной сети Трубичинского сельского поселения установлено 642 дорожных знака (д. Трубичино – 217 шт., д. Витка – 44 шт., д. Чечулино – 23 шт., д. Теремец – 3 шт., д. Подберезье – 151 шт., ж/д ст. Подберезье – 1 шт., д. Некохово – 15 шт., д. Вешки – 2 шт., д. Тютицы – 64 шт., д. Мясной Бор – 65 шт., д. Захарьино – 38 шт.,  д. Плотишно – 5 шт., д. Ямно – 2 шт., д. Стрелка – 6 шт., д. Котовицы –                   6 шт.).

Аварии на железнодорожном транспорте возможны по двум основным причинам: влияние человеческого фактора и изношенность технических средств (неисправности путей подвижного состава, средств сигнализации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов). Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Не исключаются размывы железнодорожных путей, обвалы, оползни, наводнения. При перевозке опасных грузов, таких как газы, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие, ядовитые и радиоактивные вещества, происходят взрывы, пожары цистерн и других вагонов. Охранная зона железных дорог – 100 м.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Охранная зона для автомобильных дорог I, II категорий – 100 м, III, IV категорий – 50 м.

Ответственность за проведение мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Трубичинского сельского поселения отсутствуют.

В настоящее время основными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории поселков являются котельные, автотранспорт, деревообрабатывающие и др. предприятия, а также печное дровяное отопление индивидуальных домов.

Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частое образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, качество которого составляет основу благоприятной экологической обстановки.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в населенных пунктах Новгородской области являются транспорт, предприятия энергетики.

Для улучшения качества атмосферного воздуха на территориях населённых пунктов в Трубичинском сельском поселении предложены следующие мероприятия:

организация рациональной автотранспортной и автодорожной структуры населенных пунктов, способствующей улучшению состояния воздушного бассейна;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров;

проведение работ по нормированию выбросов;

контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета. Мероприятия на период наступления НМУ разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

Водные объекты

Загрязнение поверхностных вод происходит за счет сброса хозяйственно-бытовых стоков и смыва поверхностных стоков с территорий города и производственных площадок.

В пределах водоохранной зоны запрещаются:

- проведение авиационно-химических работ;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков.

- 1.10. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения.

При анализе оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции Распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 №1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;

- Генеральный план Трубичинского сельского поселения, утвержденный решением Думы Новгородского муниципального района от 27.05.2016 №100;

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной программе возможно внесение изменений в части планировочных решений в новых микрорайонах.

- 1.11. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

В целом, необходимо отметить, что финансирование транспортной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения ограничено отсутствием целевого финансирования в условиях значительного износа объектов транспортной инфраструктуры.

По объектам улично-дорожной сети недофинансирование еще значительнее, но оценить объем недофинансирования затруднительно по причине того, что проблема носит общероссийский характер.

Кроме того, объекты улично-дорожной сети значительно изношены, и комплексно решить проблемы поможет лишь проектный подход в рамках целевого общероссийского проекта, с определением базового года и принятием соответствующих нормативов по содержанию улично-дорожной сети и утверждения межремонтных сроков на улично-дорожную сеть местного значения, уточнения категорий дорог, внутриквартальных проездов, четким законодательным определением и делением дорог по принадлежности.

При разработке муниципальной программы на временные периоды до 2028 года данные мероприятия будут утверждены в действующих ценах на момент принятия программы.

- 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Трубичинского сельского поселения.

- 2.1. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом, внутри населённых пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение.

- 2.2. Прогноз развития дорожной сети Трубичинского сельского поселения.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и содержания автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

- 2.3. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Трубичинского сельского поселения

| № | Показатели | 2018год (прогноз) | 2019год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 10473 | 10546 | 10619 | 10692 | 10765 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 3665 | 3691 | 3717 | 3742 | 3768 |

- 2.4. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

- 2.5. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

- 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

В ходе разработке Программы с учетом результатов моделирования функционирования транспортной инфраструктуры, оценки вариантов изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры были выделены три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

а) Вариант №1 «Оптимистичный»:

основной сценарий: развитие происходит в полном соответствии с положениями Генерального плана Трубичинского сельского поселения и требованиями технических регламентов с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры. Финансирование осуществляется из бюджета поселения в размере 100 % необходимого для исполнения полномочий в дорожно-транспортной сфере.

б) Вариант №2 «Реалистичный»:

основной сценарий: развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков дорог. Финансирование осуществляется в минимальном размере по основным направлениям развития транспортной инфраструктуры.

в) Вариант №3 «Пессимистичный»:

основной сценарий: обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ. Финансирование мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры фактически не осуществляется.

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 35 | 69 |
| Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в Трубичинском сельском поселении (процентов от числа опрошенных) | % | 100 | 70 | 30 |
| Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в Трубичинском сельском поселении (процентов от числа опрошенных) | % | 100 | 80 | 50 |
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения | шт. | 1 | 5 | 11 |
| Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 100 | 55 | 0 |

В рамках реализации данной Программы принят третий вариант развития транспортной инфраструктуры как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

- 4. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется Администрацией Трубичинского сельского поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории сельского поселения необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения, в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

План мероприятий по ремонту, строительству, реконструкции автомобильных дорог местного значения на период 2018-2028 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 1 | д. Чечулино, многоэтажные дома (ул. Воцкая) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 2 | д. Чечулино, частный сектор (ул. Центральная) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 3 | д. Подберезье, ул. Полевая | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 4 | д. Подберезье, ул. Речная | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 5 | д.Трубичино, от дороги на п. Волховский до поста ГАИ (между 5-ти этажными домами) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 6 | д.Трубичино, ул.Восточная от дороги на мкр. Кречевицы до дома № 1 | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 7 | д. Стрелка, ул. Полевая | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 8 | д. Чечулино, многоэтажные дома (ул. Воцкая) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2019 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 9 | д. Чечулино, частный сектор (ул. Центральная) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2019 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 10 | д. Подберезье, ул. Полевая | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2019 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 11 | д. Подберезье, ул. Речная | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2019 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 12 | д. Захарьино, от дома № 35 по ул. Рахманинова до Мельного Ручья | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2019 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 13 | д. Чечулино, многоэтажные дома (ул. Воцкая) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2020 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 14 | д. Чечулино, частный сектор (ул. Центральная) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2020 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 15 | д. Захарьино, от дома № 35 по ул. Рахманинова до Мельного Ручья | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2020 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 16 | д. Трубичино, Питьба - 4 | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2020 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 17 | д. Стрелка, ул. Любимая | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2020 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 18 | д. Чечулино, многоэтажные дома (ул. Воцкая) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2021 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 19 | д. Чечулино, частный сектор (ул. Центральная) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2021 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 20 | д. Захарьино, от дома № 10 до дома № 14 по ул. Рахманинова | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2021 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 21 | д. Чечулино, многоэтажные дома (ул. Воцкая) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2022 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 22 | д. Чечулино, частный сектор (ул. Центральная) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2022 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 23 | д. Подберезье, ул. Солнечная | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2022 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 24 | д. Подберезье, ул. Весенняя | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2022 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 25 | д.Трубичино ул.Устье от трассы Великий Новгород – Санкт-Петербург до дома № 87 | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2022 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 26 | д. Чечулино, частный сектор (ул. Центральная) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2023 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 27 | д. Подберезье, ул. Новгородская от дома № 3а до дома № 11 | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2023 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 28 | д.Трубичино почта, клуб, детский сад | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2023 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 29 | Трубичино, Восточная - 2 | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2023 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 30 | д. Чечулино, ДРП - частный сектор (заезд ДРП) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2024 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 31 | д. Подберезье, от дома № 1 до дома № 11 (от трассы «Россия» до улицы Центральной) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2024 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 32 | д. Стрелка | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2024 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 33 | д. Чечулино, ДРП - частный сектор (заезд ДРП) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2025 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 34 | д. Чечулино, ул.Весенняя | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2026 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 35 | д. Чечулино, на комбинат (ул. Царева) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2026 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 36 | д. Чечулино, ул.Весенняя | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2027 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 37 | д. Чечулино, на комбинат (ул. Царева) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2027 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 38 | д. Тютицы, от дома № 1 до дома № 55 | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2027 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 39 | д. Тютицы, от дома № 2 до дома № 42 | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2027 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 40 | д. Некохово, от дома № 1 до дома № 20 | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2028 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 41 | д. Чечулино, на комбинат (ул. Царева) | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2028 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 42 | д. Чечулино, ул.Весенняя | Текущий ремонт автомобильной дороги | 2028 | Областной бюджет и местный бюджет |

Примечание: Точный перечень мероприятий Программы на период 2018-2028 г. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

- 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств, предусмотренных в муниципальной программе Трубичинского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Трубичинского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», утверждённой постановлением Администрации Трубичинского сельского поселения от 31.10.2016 №179/1.

Объемы финансирования в муниципальной программе Трубичинского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Трубичинского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 - 2028 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.

- 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

- 6.1. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий.

Оценка социально-экономической эффективности Программы необходима для обозначения соотношения социальных результатов/эффектов и стоимости затраченных ресурсов.

В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют единые методологические подходы к оценке социально-экономической эффективности государственных и муниципальных программ.

Под социально-экономической эффективностью социально-значимых программ понимается соотношение стоимости социальных результатов/эффектов, в том числе допускающих возможность измерения в стоимостных показателях, и стоимости затрат на осуществление данных инициатив.

С учетом принятия в Программе показателей социально-экономических результатов/эффектов Программы которые невозможно измерить в стоимостных показателях эффективность реализации Программы определяется через степень достижения запланированных результатов.

Учёт социально-экономического эффекта, полученного в результате выполнения Программы, необходим для измерения реальной эффективности оказанных услуг — как социальной, так и социально-экономической.

В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» понимается как степень достижения запланированных результатов Программы, т.е. как «эффективность деятельности по реализации программы».

Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

где:

E — показатель социально-экономической эффективности реализации Программы;

Dпл — оценка достижения запланированных значений показателей;

Pбс — оценка полноты использования выделенных на реализацию Программы средств.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуществляется ежегодно путем формирования отчета о достижении показателей эффективности.

Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации Программы равно 1.

Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, Заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, путем внесения изменений в Программу.

- 6.1. Оценка соответствия нормативам градостроительного проектирования.

Предлагаемый к реализации вариант развития транспортной инфраструктуры подлежит учету при разработке и утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения в части минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры населения поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

- 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

Администрация Новгородского муниципального района осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.

Программа разрабатывается сроком до 2028 года и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

_______________________________