Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017  № 487

# Великий Новгород

Об утверждении программы

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Бронницкого

сельского поселения на 2018-2028 годы»

- В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004              №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Новгородского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Бронницкого сельского поселения на 2018-2028 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Новгородского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района.

Глава

муниципального района   	    А.Г. Швецов

фг № 487-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новгородского муниципального

района  от 11.10.2017 № 487

Программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Бронницкого сельского поселения Новгородского района

Новгородской области

на 2018-2028 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Бронницкого сельского поселения на 2018-2028 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Правовая основа: | - Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-ления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Федеральный Закон от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Генеральный план Бронницкого сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области на период до 2034 года |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение: | Администрация Новгородского муниципального района. Юридический адрес: 173014, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 78 |
| Разработчик Программы: | Администрация Новгородского муниципального района |
| Цель Программы: | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Бронницкого сельского поселения, повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения |
| Задачи Программы: | - Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории Бронницкого сельского поселения; - организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Бронницкого сельского поселения; - организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма |
| Целевые показатели Программы: | - Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в Бронницком сельском поселении, %; - удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в Бронницком сельском поселении, %; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения, %; - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте, %; - количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
| Сроки реализации Программы: | 2018- 2028 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Укрупненное описание запланированных мероприятий программы: - мероприятия по ремонту (капитальному ремонту), по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения; - комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения; - мероприятия по развитию сети дорог поселения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов; - мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование программы осуществляется за счёт средств, предусмотренных в муниципальной программе Бронницкого сельского поселения «Устойчивое развитие территории Бронницкого сельского поселения на 2018-2021 годы», утверждённой остановлением Администрации Бронницкого сельского поселения от 22.05.2017 №76. Объемы финансирования в муниципальной программе Бронницкого сельского поселения «Устойчивое развитие территории Бронницкого сельского поселения на 2018-2021 годы» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 - 2028 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

- ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- 1.1 Положение муниципального образования Бронницкого сельского поселения Новгородского района в структуре пространственной организации Новгородской области

Бронницкое сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района. Территория сельского поселения располагается на юго-востоке Новгородского района.

Граница муниципального образования Бронницкого сельского поселения установлена в соответствии с областным законом «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» от 17 января 2005 года № 400-ОЗ.

-	на севере - по Вишерскому каналу, далее по руслу реки Мста, по безымянному ручью, протекающему в районе д. Манкошево, далее по административно-территориальной границе Маловишерского района;

-	на востоке - по административно-территориальным границам Маловишерского и Крестецкого районов, далее по руслу реки Ольшанка, границе кварталов 217, 218, 219, 216, 215, 214 Мстинского ФГУ «Новоселицкое ОЛХ», по оси автодороги Санкт-Петербург -Москва, руслу реки Ниша, по берегам озера Нильское и озера Ильмень, пересекая залив озера Балево, до административно-территориальной границы Старорусского района;

-	на юге - по административно-территориальной границе Старорусского района;

-	на западе - от административно-территориальной границы Старорусского района по озеру Ильмень до устья реки Перерва, далее по руслам рек Перерва, Копка, Мста, по полевой дороге, по границе квартала 88 Пригородного лесничества ФГУ «Новоселицкое ОЛХ», далее по этому створу, пересекая автодорогу Москва - Санкт-Петербург, до Вишерского канала.

Площадь МО Бронницкого сельского поселения — 70910 га.

Поселение располагается к востоку от территории областного центра г. Великий Новгород.

Представительный орган муниципального образования и иные органы местного самоуправления Бронницкого сельского поселения расположены в селе Бронница.

В соответствии с постановлением от 11 июня 2010 г. №269 «О внесении изменений в реестр административно-территориального устройства области» в состав территории муниципального образования Бронницкого сельского поселения входят следующие населенные пункты: д.Белая Гора, д.Большие Дорки, д.Большое Лучно, с.Бронница, д.Войцы, д.Глебово, д.Дубровка, д.Локоток, д.Малое Лучно, д.Манкошево, д.Наволок, д.Новое Село, д.Полосы, д.Прилуки, д.Русско, д.Холынья, д.Чавницы, д.Частова, д.Чурилово.

Сельскохозяйственное производство в поселении представлено       сельскохозяйственными предприятиями: СПК «Урожай», КФХ Пиреева И.И., КФХ Есиповича В.В., КФХ Полякова В.Н.

Строительство представлено – ООО «Мста».

Лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство – ООО «Старый зодчий».

Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

1.2. Социально-экономическая характеристика Бронницкого сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, является главной целью развития Бронницкого сельского поселения. Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в поселении, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности. На начало 2017 года общая численность зарегистрированного по месту жительства населения Бронницкого сельского поселения составляет 3896 человек, по сравнению с 2015 годом население выросло на 81 человек. За 2016 год родилось 35 детей, умерло 42 человека. По возрастному составу население выглядит следующим образом: трудоспособное население с 16 лет - 2443 человека, пенсионеры - 843 человек, дети от 0 до 18 лет - 319 человек. Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения в трудоспособном возрасте и достаточно низкой долей лиц старше трудоспособного возраста. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Бронницкого сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий увеличения численности населения. Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

В Бронницком сельском поселении водный, воздушный и железнодорожный транспорт отсутствует. Оценка транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения, в ближайшие 10 лет останется на прежнем уровне, фактически без изменений.

Применение программного метода поэтапного решения проблемы развития улично-дорожной сети поселения обеспечит повышение качества услуг, предоставляемых пользователям улично-дорожной сети за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния, уровня обустройства и роста пропускной способности автомобильных дорог, а также создания развитой, современной и инвестиционно-привлекательной инфраструктуры поселения.

В связи с возможным увеличением автомобилизации в поселении возникают риски снижения показателей безопасности дорожного движения, которые необходимо нивелировать за счет разработки комплексных мероприятий по организации дорожного движения, в том числе мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

Реализация программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта. Общая протяженность уличной сети по территории Бронницкого СП составляет: всего – 106,145 км. Протяженность улиц с твердым покрытием – 36,675 км. Основные автотранспортные направления на территории Бронницкого СП:

федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия» II категории;

Бронница - Большое Лучно протяженностью 3,3 км V категории;

Бронница - Наволок протяженностью 11,0 км IV категории;

Бронница - Холынья протяженностью 8,0 км IV, V категории;

Бронница - Частова протяженностью 33 км IV категории;

Население обслуживается автотранспортом ООО «МПАТП-1». Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами. Речной и железнодорожный транспорт в Бронницком сельском поселении отсутствует.

Параметры автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

| Наименование автодороги | Протяженность (км) | Тип покрытия |  |  | Тех. категория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | асфальтобетон | гравий | грунт | II | III | IV | V |
| Большие Дорки-Полосы-Чурилово | 7,3 |  | 7,3 |  |  |  |  | 7,3 |
| Бронница-Большое Лучно | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  |  | 3,3 |
| Бронница-Наволок | 10,878 | 1,718 | 9,160 |  |  |  | 10,878 |  |
| Бронница-Холынья | 7,987 | 7,987 |  |  |  |  | 6,140 | 1,847 |
| Бронница-Частова | 33,500 | 15,900 | 11,100 | 6,5 |  |  | 33,500 |  |
| Подъезд к базе отдыха «Глебово» | 1,430 | 1,430 |  |  |  |  |  | 1,430 |
| Прилуки- Новое Село | 3,9 | 1,940 | 1,960 |  |  |  |  | 3,9 |
| Итого | 68,295 | 28,975 | 32,82 | 6,5 | - | - | 50,518 | 17,777 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в Бронницком сельском поселении

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги, км | Класс и категория автомобильной дороги | Вид покрытия | № и дата свидетельства о государственной регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с.Бронница ул.Нишенская | 49 225 808 ОП МП 001 | 1,595 | V | 0,3 км -асфальт; 1,295 км -грунтовое | 53-АБ №443681 от 02.04.15 |
| 2 | с.Бронница ул.Южная | 49 225 808 ОП МП 002 | 2,082 | V | щебень | 53-АБ №141405 от 12.10.2012 |
| 3 | с.Бронница ул.Восточная | 49 225 808 ОП МП 003 | 1,64 | V | грунтовое | 53-АБ №442573 от 15.04.15 |
| 4 | с.Бронница ул.Колхозная | 49 225 808 ОП МП 004 | 0,695 | V | 0,4 км -асфальт; 0,295 км -грунтовое | 53-АБ №145933 от 14.11.2012 |
| 5 | с.Бронница ул.Нагорная | 49 225 808 ОП МП 005 | 0,9479 | V | грунтовое | 53-АБ №148892 от 14.11.2012 |
| 6 | с.Бронница ул.Садовая | 49 225 808 ОП МП 006 | 1,1338 | V | грунтовое | 53-АБ №145935 от 14.11.2012 |
| 7 | с.Бронница ул.Речная | 49 225 808 ОП МП 007 | 1,00 | V | грунтовое | 53-АБ №483834 от 10.08.15 |
| 8 | с.Бронница ул.Лесная | 49 225 808 ОП МП 008 | 0,56 | V | грунтовое | 53-АБ №442574 от 15.04.15 |
| 9 | с.Бронница ул.Западная | 49 225 808 ОП МП 009 | 0,335 | V | грунтовое | 53-АБ №442578 от 15.04.15 |
| 10 | с.Бронница ул.Бронницкая (от д.152 до д. 142) | 49 225 808 ОП МП 010 | 0,62 | V | 0,24 км -асфальт; 0,38 км-грунтовое | 53-АБ №455588 от 28.05.15 |
| 11 | с.Бронница ул.Школьная | 49 225 808 ОП МП 012 | 0,2075 | V | асфальт | 53-АБ №148893 от 14.11.2012 |
| 12 | с.Бронница ул.Песочная | 49 225 808 ОП МП 013 | 0,3409 | V | грунтовое | 53-АБ № 145934 от 14.11.2012 |
| 13 | с.Бронница ул.Молодежная | 49 225 808 ОП МП 014 | 1,48959 | V | асфальт | 53-АБ № 145961 от 14.11.2012 |
| 14 | с.Бронница ул.Мелиораторов | 49 225 808 ОП МП 015 | 0,555 | V | асфальт | 53-АБ №147545 от 29.11.2012 |
| 15 | с.Бронница ул.Боровская (от д.15 до д. 95) | 49 225 808 ОП МП 016 | 1,375 | V | грунтовое | 53-АБ №455589 от 28.05.15 |
| 16 | с.Бронница ул.Боровская (от д.6 до д.100) | 49 225 808 ОП МП 017 | 1,42 | V | грунтовое | 53-АБ №442577 от 15.04.15 |
| 17 | с.Бронница ул.Боровская (от д.5 до д.3А) | 49 225 808 ОП МП 049 | 0,116 | V | грунтовое | 53-АБ №259882 от 27.09.2013 |
| 18 | с.Бронница ул.Боровская подъезд к д.№ 2, д.№ 4 | 49 225 808 ОП МП 050 | 0,104 | V | асфальт | 53-АБ №259544 от 27.09.2013 |
| 19 | с.Бронница ул.Березки подъезд к д.№ 42 | 49 225 808 ОП МП 051 | 0,061 | V | грунтовое | 53-АБ №259546 от 27.09.2013 |
| 20 | с.Бронница ул.Березки проезд к д.№ 44 | 49 225 808 ОП МП 052 | 0,104 | V | грунтовое | 53-АБ №259545 от 27.09.2013 |
| 21 | с.Бронница ул.Бронницкая проезд к жилым домам №156, 156 а, 156 в, 156 г. | 49 225 808 ОП МП 053 | 0,286 | V | грунтовое | 53-АБ №259492 от 27.09.2013 |
| 22 | д.Чавницы (от д.56 до д.96) | 49 225 808 ОП МП 018 | 0,8 | V | грунтовое | 53-АБ №455587 от 28.05.15 |
| 23 | д.Чавницы (от д.55 до д.39) | 49 225 808 ОП МП 057 | 0,66 | V | грунтовое | технический паспорт в наличии |
| 24 | д.Наволок, ул.Полевая | 49 225 808 ОП МП 019 | 0,809 | V | грунтовое | 53-АБ №413361 от 24.12.2014 |
| 25 | д.Глебово ул.Центральная | 49 225 808 ОП МП 020 | 0,975 | V | асфальт | 53-АБ №483836 от 10.08.2015 |
| 26 | д.Глебово ул.Дачная | 49 225 808 ОП МП 021 | 0,221 | V | асфальт | 53-АБ №455148 от 15.05.15 |
| 27 | д.Глебово, вдоль территории базы отдыха «Аврора» | 49 225 808 ОП МП 055 | 0,478 | V | асфальт | 53-АБ №259543 от 27.09.2013 |
| 28 | д. Прилуки, Дачный переулок | 49 225 808 ОП МП 029 | 0,165 | V | грунтовое | 53-АБ №455146 от 15.05.15 |
| 29 | д. Прилуки, ул.Лесная | 49 225 808 ОП МП 030 | 0,29 | V | грунтовое | 53-АБ №455618 от 15.05.15 |
| 30 | д. Прилуки, ул.Речная от д.48 до д.58 | 49 225 808 ОП МП 056 | 0,3 | V | асфальт | 53-АБ №259541 от 27.09.2013 |
| 31 | д.Новое Село, ул.Речная | 49 225 808 ОП МП 022 | 1,085 | V | грунтовое | 53-АБ №483838 от 10.08.2015 |
| 32 | д.Новое Село, ул.Береговая | 49 225 808 ОП МП 023 | 0,505 | V | грунтовое | 53-АБ №455586 от 28.05.15 |
| 33 | д.Новое Село, ул.Центральная | 49 225 808 ОП МП 024 | 0,448 | V | грунтовое | 53-АБ №483837 от 10.08.2015 |
| 34 | д.Новое Село, ул.Песочная | 49 225 808 ОП МП 025 | 0,51 | V | грунтовое | 53-АБ №442576 от 15.04.15 |
| 35 | д.Новое Село, ул.Садовая | 49 225 808 ОП МП 026 | 0,15 | V | грунтовое | 53-АБ №442577 от 15.04.15 |
| 36 | д.Новое Село, ул.Полевая | 49 225 808 ОП МП 027 | 0,2 | V | грунтовое | 53-АБ №483835 от 10.08.2015 |
| 37 | д.Новое Село, ул.Дачная | 49 225 808 ОП МП 028 | 0,2 | V | грунтовое | 53-АБ №455147 от 15.05.15 |
| 38 | д.Холынья, от д.56 до д.20 | 49 225 808 ОП МП 031 | 0,334 | V | грунтовое | 53-АБ №413363 от 24.12.2014 |
| 39 | д.Холынья, от д.77 до д.55 | 49 225 808 ОП МП 032 | 0,662 | V | грунтовое | 53-АБ №413362 от 24.12.2014, 53-АБ №412384 от 24.12.2014 |
| 40 | д.Холынья, от церкви до дороги на д.Малое Лучно | 49 225 808 ОП МП 033 | 0,8 | V | грунтовое | 53-АБ №455144 от 15.05.15 |
| 41 | от примыкания к дороге на д.Холынья до д.4 Б | 49 225 808 ОП МП 058 | 0,144 | V | грунтовое | 53-АБ №413364 от 24.12.2014, 53-АБ №412382 от 24.12.2014 |
| 42 | д.Холынья дорога на кладбище | 49 225 808 ОП МП 059 | 0,62 | V | асфальт | 53-АБ №425461 от 06.02.2015, 53-АБ №412380 от 24.12.2014 |
| 43 | д. Русско от д. 72 до д.102 | 49 225 808 ОП МП 034 | 0,92 | V | грунтовое | 53-АБ №455585 от 28.05.15 |
| 44 | д. Русско от д.14 до хутора | 49 225 808 ОП МП 035 | 1,13 | V | грунтовое | 53-АБ №455145 от 15.05.15 |
| 45 | д.Частова, ул.Новая | 49 225 808 ОП МП 036 | 0,8 | V | грунтовое | 53-АБ №425467 от 06.02.2015 |
| 46 | д.Частова, ул.Центральная (от магазина до конца деревни) | 49 225 808 ОП МП 037 | 0,95 | V | грунтовое | 53-АБ №425463 от 06.02.2015 |
| 47 | д.Частова, ул.Круповская | 49 225 808 ОП МП 038 | 0,21 | V | грунтовое | 53-АБ №425466 от 06.02.2015 |
| 48 | д.Частова, ул.Речная | 49 225 808 ОП МП 039 | 0,42 | V | грунтовое | 53-АБ №425470 от 06.02.2015 |
| 49 | д.Частова, ул.Лесная | 49 225 808 ОП МП 040 | 0,825 | V | грунтовое | 53-АБ №425465 от 06.02.2015 |
| 50 | д.Дубровка | 49 225 808 ОП МП 041 | 1,29 | V | грунтовое | 53-АБ №425472 от 06.02.2015 |
| 51 | д.Локоток | 49 225 808 ОП МП 042 | 0,52 | V | грунтовое | 53-АБ №425469 от 06.02.2015 |
| 52 | д. Полосы (по деревне) | 49 225 808 ОП МП 043 | 1,41 | V | грунтовое | 53-АБ №425464 от 06.02.2015 |
| 53 | Подъезд к д.Полосы | 49 225 808 ОП МП 044 | 0,31 | V | грунтовое | 53-АБ №425468 от 06.02.2015 |
| 54 | д.Чурилово | 49 225 808 ОП МП 045 | 0,6 | V | грунтовое | 53-АБ №425473 от 06.02.2015 |
| 55 | Подъезд к д.Чурилово | 49 225 808 ОП МП 046 | 0,24 | V | грунтовое | 53-АБ №425471 от 06.02.2015 |
| 56 | д.Манкошево | 49 225 808 ОП МП 047 | 0,2 | V | грунтовое | 53-АБ №425474 от 06.02.2015 |
| 57 | д.Белая Гора ул.Мстинская | 47 225 808 ОП МП 054 | 0,406 | V | асфальт | 53-АБ №259542 от 27.09.2013 |
| 58 | д.Белая Гора ул. Замошская от д.70 до д.77 | 48 225 808 ОП МП 048 | 0,6 | V | грунтовое | 53-АБ №455584 от 28.05.15 |
|  | ИТОГО |  | 37,85 |  |  |  |

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков «недоремонта».

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2032 года.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности.

- 1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Бронницком сельском поселении обеспеченность парковками (парковочными местами).

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Новгородской области и на основании СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 350 автомобилям на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 1364 единиц.

1.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Выборочный анализ загрузки парка транспортных средств показал, что по ряду транспортных средств не выполняется норматив по организации числа перевезенных пассажиров, также незначителен процент загрузки транспортных средств (50-70%), вместе с тем, учитывая перспективы развития Бронницкого сельского поселения до 2028 года, разработчики программы предлагают предусмотреть оптимизацию действующих маршрутов с учетом охвата отдаленных районов поселения, мест планируемой точечной застройки, перспективных точек концентрации пассажиропотоков.

- 1.6. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени для ежедневно приезжающих (90% трудящихся) на работу в город-центр (при численности населения 100 тыс. жителей и менее) из других поселений не должны превышать зону доступности (1 час), что применительно к Бронницкому сельскому поселению, данные мероприятия выполняются. Для движения пешеходов в поселении предусмотрены тротуары с капитальным покрытием. Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. Отсутствуют выделенные велосипедные дорожки. Места для хранения велосипедов отсутствуют.

По итогам анализа проектом предлагается:

Для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров;

Обустройство пешеходных переходов.

1.7. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках в Бронницком сельском поселении.

Организации, занимающиеся содержанием улично-дорожной сети в населенных пунктах Бронницкого сельского поселения – СПК «Урожай», ИП Александров С.В., ООО «Перспектива», ООО «ДСК Регион 53».

Организация, занимающая содержанием автомобильных дорог межмуниципального значения на территории Бронницкого сельского поселения – ООО «Новгородский Доркомсервис».

Специальная техника для обслуживания дорог у предприятий имеется в достаточном количестве, техника находится в хорошем техническом состоянии.

Спец. техника, применяемая в обслуживании дорог: грейдер, трактор МТЗ со щеткой.

Необходимо отметить, что имеется значительный объем износа техники, предлагаемые мероприятия по улучшению ситуации в области работы коммунальных и дорожных служб:

1) закупка новой модернизированной техники за счет внебюджетных источников;

2) внедрение сервисов ИТС за контролем работы техники.

- 1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

За 2016 год на территории Бронницкого сельского поселения зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых не погибли люди, но пострадало 12 человек. По проведенному анализу аварийности за 2016 год на территории Бронницкого сельского поселения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий не выявлено.

Для профилактики ДТП назначены первоочередные и плановые мероприятия:

Первоочередные мероприятия:

Усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС.

Плановые мероприятия:

Нанесение в летний период времени горизонтальной разметки, с применением современных лакокрасочных и световозвращающих материалов;

улучшение освещенности дорог.

В настоящее время на территории улично-дорожной сети Бронницкого сельского поселения установлено 440 дорожных знаков.

1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Бронницкого сельского поселения отсутствуют.

В настоящее время основными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории поселков являются котельные, автотранспорт, деревообрабатывающие и др. предприятия, а также печное дровяное отопление индивидуальных домов.

Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, качество которого составляет основу благоприятной экологической обстановки.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в населенных пунктах Новгородской области являются транспорт, предприятия энергетики. Для улучшения качества атмосферного воздуха на территориях населённых пунктов в Бронницком сельском поселении предложены следующие мероприятия:

организация рациональной автотранспортной и автодорожной структуры населенных пунктов, способствующей улучшению состояния воздушного бассейна;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров;

проведение работ по нормированию выбросов;

контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета. Мероприятия на период наступления НМУ разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

Водные объекты

Загрязнение поверхностных вод происходит за счет сброса хозяйственно-бытовых стоков и смыва поверхностных стоков с территорий города и производственных площадок.

В пределах водоохранной зоны запрещаются:

-проведение авиационно-химических работ;

-заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

-размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков.

- 1.10. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Бронницкого сельского поселения.

При анализе оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции Распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;

- Генеральный план Бронницкого сельского поселения, утвержденный Советом Депутатов Бронницкого сельского поселения от 08.06.2010 №17;

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной программе возможно внесение изменений в части планировочных решений в новых микрорайонах.

- 1.11. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

В целом, необходимо отметить, что финансирование транспортной инфраструктуры Бронницкого сельского поселения ограничено отсутствием целевого финансирования в условиях значительного износа объектов транспортной инфраструктуры.

По объектам улично-дорожной сети недофинансирование еще значительнее, но оценить объем недофинансирования затруднительно по причине того, что проблема носит общероссийский характер.

Кроме того, объекты улично-дорожной сети значительно изношены, и комплексно решить проблемы поможет лишь проектный подход в рамках целевого общероссийского проекта, с определением базового года и принятием соответствующих нормативов по содержанию улично-дорожной сети и утверждения межремонтных сроков на улично-дорожную сеть местного значения, уточнения категорий дорог, внутриквартальных проездов, четким законодательным определением и делением дорог по принадлежности.

При разработке муниципальной программы на временные периоды до 2028 года данные мероприятия будут утверждены в действующих ценах на момент принятия программы.

- 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Бронницкого сельского поселения.

- 2.1. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом, внутри населённых пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение.

- 2.2. Прогноз развития дорожной сети Бронницкого сельского поселения.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и содержания автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

- 2.3. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Бронницкого сельского поселения

| № | Показатели | 2018год (прогноз) | 2019год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 4000 | 4020 | 4030 | 4040 | 4050 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 1400 | 1407 | 1410 | 1414 | 1417 |

- 2.4. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

- 2.5. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

- 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

В ходе разработке Программы с учетом результатов моделирования функционирования транспортной инфраструктуры, оценки вариантов изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры были выделены три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

а) Вариант №1 «Оптимистичный»:

основной сценарий: развитие происходит в полном соответствии с положениями Генерального плана Бронницкого сельского поселения и требованиями технических регламентов с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры. Финансирование осуществляется из бюджета поселения в размере 100 % необходимого для исполнения полномочий в дорожно-транспортной сфере.

б) Вариант №2 «Реалистичный»:

основной сценарий: развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков дорог. Финансирование осуществляется в минимальном размере по основным направлениям развития транспортной инфраструктуры.

в) Вариант №3 «Пессимистичный»:

основной сценарий: обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ. Финансирование мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры фактически не осуществляется.

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 30 | 70 |
| Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в Бронницком сельском поселении (процентов от числа опрошенных) | % | 100 | 75 | 22,2 |
| Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в Бронницком сельском поселении (процентов от числа опрошенных) | % | 100 | 75 | 54,5 |
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на балансе поселения | шт. | 1 | 5 | 17 |
| Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 100 | 50 | 0 |

В рамках реализации данной Программы принят третий вариант развития транспортной инфраструктуры как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

- 4. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется Администрацией Бронницкого сельского поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории сельского поселения необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения, в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 1 | Дорога по ул.Колхозная в с.Бронница | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 2 | Дорога по ул.Нагорная в с.Бронница | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 3 | Дороги по ул.Полевая в д.Наволок | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 4 | Дорога по д Чавницы (от д.№55 до д.№ 39) | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 5 | Дорога по ул. Западной в с.Бронница | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 6 | Дорога по ул.Замошская в д.Белая Гора (от д.№70 до д.№ 78а) | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 7 | Дорога по д.Полосы (по деревне) | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2018 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 8 | Дорога по ул. Боровская в с. Бронница | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2019 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 9 | Дорога по ул.Лесная в д.Прилуки | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2019 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 10 | Дорога по ул.Речная в с.Бронница | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2019 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 11 | Дорога по ул.Садовая в с.Бронница | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2019 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 12 | Дорога в д.Холынья от дома №56 до дома №18 | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2019 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 13 | Дорога от церкви в д.Холынья до дороги на д.Малое Лучно | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2020 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 14 | Дорога по ул.Лесная в д. Прилуки | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2020 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 15 | Дорога в д.Чавницы от д.№56 до д. №96 | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2020 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 16 | Дорога по д. Дубровка | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2020 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 17 | Дороги в с.Бронница | Строительство дороги к участкам выделенным льготной категории граждан | 2020 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 18 | Дорога по ул.Новая в д.Частова | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2021 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 19 | Дорога по ул.Лесная в д.Частова | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2021 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 20 | Дорога по ул.Лесная в с.Бронница | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2021 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 21 | Дорога по ул.Борковская в с.Бронница | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2021 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 22 | Дорога по ул.Песочная в с.Бронница | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2021 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 23 | Дорога в д. Русско от д.№72 до д. №102 | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2022 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 24 | Дорога в д. Русско от д. №14 до хутора | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2022 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 25 | Дорога в д.Холынья от д.№77 до д. №55 | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2022 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 26 | Дорога по д.Чурилово | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2023 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 27 | Дорога по ул.Восточная в с.Бронница | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2023 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 28 | Дорога по ул. Южная в с.Бронница | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2023 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 29 | Дорога по пер.Дачный в д.Прилуки | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2024 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 30 | Дорога по ул.Восточная в с.Бронница | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2024 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 31 | Дорога по ул.Луговая в с.Бронница | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2024 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 32 | Дорога по ул.Нишенская в с.Бронница | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2024 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 33 | Строительство дороги второй линии ул. Восточная в с. Бронница | Строительство | 2024 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 34 | Дорога по ул. Центральная в д. Глебово | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 2025 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 35 | Дорога по ул. Береговая в д. Новое Село | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2025 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 36 | Строительство дороги по ул. Прибрежная в с. Бронница | Строительство | 2026 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 37 | Строительство дороги по ул. Малая в с. Бронница | Строительство | 2026 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 38 | Строительство дороги по ул. Рябиновая в с. Бронница | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2026 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 39 | Дорога по ул. Мелиораторов в с. Бронница | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 2027 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 40 | Дорога по ул. Молодежная в с. Бронница | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 2027 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 41 | Дорога по ул. Школьная в с. Бронница | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | 2027 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 42 | Дорога по ул. Дачная в д.Новое Село | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2028 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 43 | Дорога по ул. Садовая в д.Новое Село | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2028 | Областной бюджет и местный бюджет |
| 44 | Дорога по ул. Центральная в д. Новое Село | Текущий ремонт песчано-гравийного покрытия | 2028 | Областной бюджет и местный бюджет |

Примечание: Точный перечень мероприятий Программы на период 2018-2028 г. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

- 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств, предусмотренных в муниципальной программе Бронницкого сельского поселения «Устойчивое развитие территории Бронницкого сельского поселения на 2018-2021 годы», утверждённой постановлением Администрации Бронницкого сельского поселения от 22.05.2017 №76.

Объемы финансирования в муниципальной программе Бронницкого сельского поселения «Устойчивое развитие территории Бронницкого сельского поселения на 2018-2021 годы» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 - 2028 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.

- 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

- 6.1. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий.

Оценка социально-экономической эффективности Программы необхо-дима для обозначения соотношения социальных результатов/эффектов и стоимости затраченных ресурсов.

В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют единые методологические подходы к оценке социально-экономической эффективности государственных и муниципальных программ.

Под социально-экономической эффективностью социально-значимых программ понимается соотношение стоимости социальных результатов/эффектов, в том числе допускающих возможность измерения в стоимостных показателях, и стоимости затрат на осуществление данных инициатив.

С учетом принятия в Программе показателей социально-экономических результатов/эффектов Программы которые невозможно измерить в стоимостных показателях эффективность реализации Программы определяется через степень достижения запланированных результатов.

Учёт социально-экономического эффекта, полученного в результате выполнения Программы, необходим для измерения реальной эффективности оказанных услуг — как социальной, так и социально-экономической.

В настоящей Программе термин «социально-экономическая эффективность» понимается как степень достижения запланированных результатов Программы, т.е. как «эффективность деятельности по реализации программы».

Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

где:

E — показатель социально-экономической эффективности реализации Программы;

Dпл — оценка достижения запланированных значений показателей;

Pбс — оценка полноты использования выделенных на реализацию Программы средств.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий осуществляется ежегодно путем формирования отчета о достижении показателей эффективности.

Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации Программы равно 1.

Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, Заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, путем внесения изменений в Программу.

- 6.2. Оценка соответствия нормативам градостроительного проектирования.

Предлагаемый к реализации вариант развития транспортной инфраструктуры подлежит учету при разработке и утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения в части минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры населения поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

- 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

Администрация Новгородского муниципального района осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.

Программа разрабатывается сроком до 2028 года и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

__________________________